*********************************

中国电信2026年理想公司线上营销智能体平台建设研发工程项目

建设方案

| 版本 | 作者 | 日期 | 更改部分 | 更改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 |  | 2026/5/19 |  |  |

第1章 项目背景	7

1.1 现状	7

1.1.1 承载业务现状	7

1.2 建设的必要性和意义	15

1.3 成果形式与考核指标	15

第2章 建设目标	16

2.1 概况	16

2.2 业务需求来源	16

2.3 研发目标	16

2.4 业务目标	17

2.5 功能目标	18

2.6 应用范围	19

2.7 性能目标	19

2.8 业务发展预测	20

第3章 线上营销智能体	21

3.1功能框架	21

3.2研发内容	23

3.3营销推荐模块	25

3.3.1双塔召回模型	25

3.3.2多路召回策略融合	30

3.3.3精排与增量学习	31

3.4服务助手模块	32

3.4.1知识库构建与向量化	32

3.4.2混合检索与重排序	34

3.4.3增强生成与合规审核	36

3.3.1 变更操作预警模块功能增加	38

3.3.2 API编排模块功能增加	39

3.3.3 预测预警及派单模块增加预警能力功能	42

3.3.4 配置底座模块功能增加	44

3.3.5 指标开发模块功能增加	46

3.5智能体调度模块	56

3.5.1事件驱动任务编排	56

3.5.2资源协调与冲突管理	57

3.5.3执行路径动态规划	59

3.3.6 增加申告模拟能力	60

3.3.7 增加处置进度模拟能力	64

3.3.8 增加数据模拟能力	66

3.3.9 增加场景模拟能力	68

3.3.10 增加告警模拟	70

3.3.11 增加预演数据模型	72

3.3.12 增加预演场景库	74

3.3.13 增加数据动态回溯	77

3.3.14 增加模拟记录查询	78

3.3.15 增加能力调用模拟能力	79

3.3.16 增加故障模拟配置	82

3.3.17 增加场景动态回溯	84

3.3.18 增加故障上报模拟能力	86

3.3.19 增加辅助模拟能力	88

3.6模型底座与知识库构建模块	89

3.6.1 MLflow全生命周期管理	89

3.6.2自动化训练与评估管道	91

3.6.3非结构化数据ETL与向量化	94

3.6.4监控与告警体系	95

3.7AI分析报告模块	97

3.7.1数据自动拉取与计算	97

第4章 系统体系架构	99

4.1 建设原则	99

4.2 总体架构	100

4.3 软件技术架构	100

4.3.1 满足上云要求	100

4.3.2 软件架构图	101

4.3.3 安全要求	102

4.4 数据架构及数据资产管理	103

4.4.1 数据架构图	103

4.4.2 主数据管理要求	104

4.4.3 数据入湖管理要求	105

4.4.4 重构系统数据范围	105

4.4.5 数据资产盘点	105

4.5 接口及数据服务	105

4.5.1 接口技术方案	106

4.6 安全三同步要求	107

4.7 安全方案	107

4.7.1 网络安全	107

4.7.2 硬件安全	107

4.7.3 系统安全	108

4.7.4 应用安全	109

4.7.5 数据安全	109

4.7.6 灾难备份	110

4.7.7 安全风险评估	110

4.7.8 安全三同步要求	110

第5章 项目难点及风险	111

第6章 系统软硬件配置要求	113

6.1 服务器端配置	113

6.2 客户端要求	114

6.3 系统部署	114

6.4 研发条件	114

6.5 建设条件	115

第7章 实施计划与投资	116

7.1 项目实施计划	116

7.2 项目投资估算	116

第8章 投资效益分析	120

第9章 其它需要说明的情况	121

项目背景

随着全球经济增长放缓与人口红利减弱，多数行业已从高速增长的增量市场转向高度竞争的存量市场。企业获取新客户的成本急剧上升，传统大规模、粗放式的广告投放与促销策略边际效益递减。这迫使企业必须从“广撒网”转向“精耕细作”，通过深度理解、精准触达与长效运营现有客户来驱动增长。营销智能体正是实现这种精细化运营的核心引擎，能够解析复杂用户行为，在存量博弈中构建差异化优势。

现状

    - 承载业务现状

在当前业务运行中，采取了一套“实时引导+离线深挖”双轨并行的商机管理模式，将每一次客户接触都转化为可经营的营销机会。

在实时交互场景下，当客户通过在线渠道与现有平台进行即时对话时，系统会持续对会话内容进行意图识别。一旦捕捉到客户流露出明确的业务办理倾向，便会自动触发产品推荐引擎。引擎会立即调取知识库中当前主推的热销产品与高价值套餐，以贴合客户需求的个性化话术，在对话流中自然植入产品介绍和升级引导。无论是促使客户当场完成新业务办理，还是顺势推动其向更高档次套餐迁移，整个过程都力求在沟通的“黄金窗口期”内完成意向到转化的闭环，既不生硬打断对话节奏，又提升了每一次服务的商业价值。

在离线洞察层面，现有平台则专注于盘活海量的历史对话资产。通过对过往聊天记录、服务日志和客户咨询轨迹的深度分析，系统能够敏锐地发掘出那些不易在单次会话中直接显现的潜在需求——比如客户对当前套餐长期不满、多次比较竞品、或曾主动询问过升套规则等微信号。一旦判定客户存在升级套餐或变更套餐的明显倾向，结合知识库中最为匹配的推荐套餐介绍内容，打包生成一条结构化的商机记录，精准沉淀到商机库中。这些高意向商机将作为次日人工外呼的专属线索，由专业客服人员以“有温度的跟进”方式进行电话营销，用事先准备好的适配方案，进一步催化客户的最终决策，实现从数字洞察到人工收割的高效衔接。

      - 技术架构

依据中国电信集团“平台+应用”的架构思路，采用Spring Cloud开发框架，JAVA语言，部署采用集团IT研发中心的分布式组件产品，包括分布式容器等。

采用微服务架构SpringCloud、安全访问权限框架Spring security。

数据访问采用Mybatis plus。

分布式缓存采用ctgcache。

数据库使用teledb主从高可用数据库。

基础设施涵盖服务发现、配置中心和任务调度中心三大块。

      - 功能架构

系统功能架构图

数据与知识层

汇聚用户特征库、物料内容库、产品知识库、营销话术库、合规SOP库及用户行为日志，通过ETL与向量索引管道持续入湖，为上层提供全量、实时的数据与知识基础。

模型与训练层

基于MLflow构建端到端流水线，统一管理推荐模型、NLP模型、多模态模型的训练、验证、部署与监控全生命周期，驱动双塔召回、Reranking等模型持续迭代优化。

算法服务层

包含三大核心引擎，以微服务形式注册至智能体调度层：

营销推荐引擎（双塔粗排 + 多路精排 + 增量学习）

AI分析引擎（数据拉取 + 边际贡献计算 + LLM叙事生成）

服务助手引擎（稠密向量+BM25混合检索 → Reranking → LLM增强生成）

智能体调度引擎

接收来自前端的实时事件与状态变迁，统一完成任务的解析、资源编排与冲突消解，动态调用算法服务层的多个引擎，保障多智能体间高效、无冲突协同输出。

应用交互层

面向运营、客服与终端用户，提供推荐展位、分析报告看板、智能辅助工作台等交互界面，构成事件实时驱动、状态自动变迁的闭环共生网络。

      - 数据架构及数据流向

数据资产盘点编号：

上海公司线上营销智能体平台SHXSYXZNTPT

本次项目数据架构图如下所示

本线上营销智能体以数据驱动为核心，整体数据流程分为数据接入、处理存储、特征构建、智能决策、执行触达与反馈迭代六个阶段。

数据接入
系统从三类数据源获取原始数据：用户行为数据源（实时或离线）、CRM/历史数据（批量导入）、第三方数据（通过API接入）。这些数据统一进入数据采集层，为后续处理提供基础。

数据清洗与存储
采集后的原始数据首先进入“数据清洗”环节，对缺失值、异常值、重复数据进行处理，并统一格式，输出干净数据。干净数据被存入“数据存储”系统（如数据仓库或数据湖），作为后续所有计算和分析的统一底座。

数据切片
从存储中读取数据后，进入“数据切片”环节。该环节根据不同分析目的对数据进行纵向或横向切分：一方面提取用于构建用户标签的特征子集，另一方面抽取用户行为事件序列用于意图识别。

特征构建

标签体系构建：基于特征子集，为用户生成多维度静态标签（如基本属性、历史偏好）和动态标签（如近期活跃度）。

意图识别模块：基于用户事件序列，通过规则或模型判断当前会话中的潜在需求（如购买意向、咨询需求）。
标签与意图结果共同输入给“营销智能体核心”。

智能决策与策略生成
营销智能体核心结合用户标签和意图，调用“策略决策引擎”。该引擎根据预设的业务规则或强化学习模型，生成两个维度的输出：

内容推荐模块：推荐与用户匹配的产品、文案或活动主题。

权益匹配模块：匹配最优的优惠券、折扣或积分权益。
两者不涉及渠道选择，直接进入营销动作执行。

执行与触达
营销动作执行模块将生成的内容和权益打包为一次交互任务，以“问答”方式触达用户（例如通过智能客服对话、交互式问卷或聊天机器人自然对话的形式）。用户在问答交互中给出反馈（如点击、回答、完成转化等）。

效果追踪与反馈迭代
每次问答触达后，效果追踪与归因模块收集转化率、点击率、用户满意度等指标，并将这些反馈数据存入“反馈数据仓库”。反馈数据仓库定期或实时触发模型更新，将优化后的参数或规则回传给营销智能体核心，形成闭环学习，持续提升营销策略的有效性。

      - 服务器配置及负荷

组网现状图中屏与小屏一致，资源都是集团PaaS虚拟机，部署在天翼云IT PaaS资源池上：

本系统部署于内部云环境（VPC）中，整体分为三层：

流量入口层
SLB 负载均衡器作为统一入口，对外对接前端渠道（如小程序、APP、Web 网关），负责将请求分发至下游应用服务。系统能力均通过 SLB 暴露，但公网用户侧由前端渠道独立处理。

应用服务集群
包含业务服务 A、B、C 三个实例，分别承担核心逻辑、API 聚合及异步任务。所有应用实例均通过 SLB 接收请求，并且每个实例都能同时访问下方的两种数据库。

数据层

teleDB：分布式 HTAP 数据库，适用于海量数据处理与实时分析。

telePG：PostgreSQL 高可用集群，用于事务强一致及复杂关联查询。
两个数据库内部通过虚线表示分片同步（teleDB）或流复制（telePG），保证高可用与数据一致性。

数据流向：

业务请求由 SLB 负载到任一应用服务 → 服务根据业务需求读写 teleDB 和/或 telePG → 结果原路返回。

建设的必要性和意义

在运营商领域，营销智能体的建设已成为从传统粗放营销向实时、精准、自动化营销转型的核心驱动力；它不仅能够盘活运营商长期积累的信令、计费与客服等高价值数据资产，还能动态识别用户生命周期阶段、用量行为及家庭社交关系，从而在最佳时机输出个性化套餐优化、融合权益推荐或流失预警干预等策略，有效解决套餐错配、多业务割裂和存量竞争加剧等痛点，最终将数据从成本中心转化为价值增长引擎，是运营商实现智慧运营与价值经营的必要路径。

  - 成果形式与考核指标

建设目标

概况

基于企业营销活动中“内容离散、决策滞后、协同低效”三大核心痛点，我们提出建设以智能体调度引擎为核心的营销智能体平台。该平台通过沉淀全域营销资产与算法能力，打通营销推荐、AI分析报告、服务助手与智能客服等模块，实现从静态规则流向实时驱动、状态感知的动态响应范式演进。营销智能体不再依赖预设规则，而是自主协同各触点，完成用户行为实时推荐、知识增强的服务应答、自动化数据分析与洞察行动闭环，最终推动营销服务从“经验驱动”升级为“认知智能驱动”，全面提升响应效率与决策敏捷性。

业务需求来源

客户经营中心等

研发目标

为突破企业营销活动中的内容离散、决策滞后与协同低效等痛点，本项目的研发目标是以智能体调度引擎为核心，构建一个实时驱动、状态感知的营销智能体平台：打通营销推荐、AI分析报告、服务助手与智能客服等模块，实现从静态规则到动态响应的跃升；通过知识增强提升服务助手回复效率，形成自动化数据分析与洞察行动闭环；同时沉淀全域营销资产与算法能力，最终推动营销服务从“经验驱动”向“认知智能驱动”升级，达成营销服务一体化的整体目标。

业务目标

开发一套线上营销智能体平台，构建以模型为底座，营销推荐为目标，AI分析辅助与服务助手结合的营销智能体，可提升现有业务至15%的营销转化率与80%的覆盖率。功能包含营销推荐知识学习能力，AI智能分析报告能力，服务助手营销平台搭建，智能体agent调度能力构造，模型底座与知识库构建

本期建设主要业务目标如下：

- 营销推荐：

- 基于用户长短期特征与物料内容特征，利用双塔召回模型进行粗排筛选；融合多路召回策略（营销活动规则、协同过滤等），并结合用户下单数据触发模型增量学习，实现实时、个性化的营销内容推荐。

- 实现个性化精准触达，提升用户转化效果

- 融合用户长期偏好与短期实时行为，结合营销内容特征进行多策略召回与排序，并基于下单等转化数据驱动模型即时更新，最终为每位用户动态推荐最适配的营销信息，持续提升点击与转化率。

- 自动化产出营销洞察，支撑敏捷决策

- 自动拉取推荐记录与转化数据，精确计算不同渠道、不同创意的边际贡献，利用智能叙事技术自动生成包含数据解读、异常波动预警和优化建议的结构化分析报告，让业务团队能快速掌握全局表现并调整策略。

- 打造专家级服务助手，增强在线服务能力

- 将产品知识、营销话术、合规流程等内部资料整合为统一知识库，采用语义理解与精准关键词匹配相结合的混合检索方式，快速定位最相关知识并注入大语言模型，辅助生成高质量、合规的在线回复，提高服务专业度与响应效率。

- 构建多智能体协同中枢，保障业务流程顺畅

- 统一调度营销推荐、智能分析、服务助手等多个智能体，合理分配任务与资源，规划执行顺序和路径，动态响应实时事件与状态变迁，确保跨场景业务高效、无冲突地协同运转。

- 夯实模型与知识底座，确保系统持续进化

- 建立端到端的模型全生命周期管理流水线，覆盖训练、验证、部署和监控；同时搭建非结构化与半结构化数据的抽取、转换、加载及向量化索引流水线，沉淀可复用的模型资产与高价值知识库，为上层应用提供稳固支撑。

功能目标

- 营销推荐：

- 基于用户长短期特征与物料内容特征，利用双塔召回模型进行粗排筛选；融合多路召回策略（营销活动规则、协同过滤等），并结合用户下单数据触发模型增量学习，实现实时、个性化的营销内容推荐。

- AI分析报告：

- 自动化生成营销分析报告，拉取推荐记录与转化数据，计算不同渠道、不同创意的边际贡献，通过Jinja2模板引擎与LLM叙事模型生成包含数据洞察、异常波动预警和改进建议的结构化报告。

- 服务助手：

- 整合产品知识库、营销话术库、合规SOP文档库等，基于向量数据库存储文本嵌入，采用稠密向量检索+稀疏BM25关键词匹配的混合检索，经Reranking重排序后注入大语言模型上下文，辅助生成高质量在线回复，实现内部业务增强。

- 智能体调度：

- 负责跨场景的任务分配、资源协调、执行顺序与路径规划，使营销推荐、智能分析、服务助手等多个智能体高效、无冲突地协同工作，动态响应各类实时事件与状态变迁。

- 模型底座与知识库构建：

- 构建基于MLflow的端到端流水线，实现推荐模型、NLP模型、多模态模型的训练验证部署监控全生命周期管理；同时构建非结构化/半结构化数据的抽取、转换、加载与向量化索引流水线，夯实知识与模型基础。

应用范围

上海电信客户经营中心等

性能目标

本在每秒高峰访问并发用户500人的条件下，满足如下指标：

- 平均页面响应时间在3秒以内；

- 事件响应时间：非高峰期<=1秒，高峰期<=2秒；

- 外部平台调用本平台微服务响应时间：非高峰期<=1秒，高峰期<=2秒；

- 简单查询类数据服务能力，非高峰期<=1秒内返回查询结果，高峰期<=3秒内返回查询结果（单表查询、返回记录数小于100）。

- 复杂查询类数据服务能力，非高峰期<=3秒内，高峰期<=5秒返回查询结果（多表查询、返回记录数大于100、分组查询、排序查询等）。

- 数据加载处理时间不超过15分钟。

业务发展预测

- 推荐点击率：预期提升30%以上，衡量推荐内容与用户兴趣的匹配度改善。

- 推荐转化率：预期提升25%，反映从推荐曝光到完成下单的效率增长。

- 营销活动参与率：预期提升20%，评估用户对个性化营销活动的响应意愿。

线上营销智能体

- 3.1功能框架

一、营销推荐

本模块负责实现个性化营销内容的精准触达，包含四项子功能：

双塔召回模型：基于用户长短期特征与物料内容特征，进行粗排候选集筛选。

多路召回策略融合：融合营销活动规则、协同过滤等多种召回策略，扩大候选覆盖范围。

精排与增量学习：结合用户下单等转化数据触发模型增量更新，实现实时个性化排序。

推荐效果监控：持续追踪推荐点击、转化等核心指标，保障推荐质量可观测。

二、AI分析报告

本模块负责自动化生成营销分析报告，支撑数据驱动的敏捷决策，包含三项子功能：

数据自动拉取与计算：自动拉取推荐记录与转化数据，计算不同渠道、不同创意的边际贡献。

报告模板与LLM叙事：通过模板引擎与大语言模型，生成包含数据洞察、异常预警和改进建议的结构化报告。

报告分发与订阅：支持报告的定时生成与自动分发，确保业务团队及时获取分析结果。

三、服务助手

本模块负责打造专家级智能服务能力，辅助生成高质量在线回复，包含三项子功能：

知识库构建与向量化：整合产品知识库、营销话术库、合规文档库，通过向量数据库存储文本嵌入。

混合检索与重排序：采用稠密向量检索与稀疏关键词匹配相结合，经重排序后精准定位相关知识。

增强生成与合规审核：将检索结果注入大语言模型上下文，辅助生成合规、高质量的在线回复。

四、智能体调度

本模块负责跨场景的任务协调与资源管理，确保多智能体高效协同，包含三项子功能：

事件驱动任务编排：基于实时事件触发任务分配，动态响应各类业务场景。

资源协调与冲突管理：统一调配计算资源，处理多智能体间的执行冲突。

执行路径动态规划：规划最优执行顺序与路径，保障业务流程顺畅无阻。

五、模型底座与知识库构建

本模块负责夯实底层模型与知识资产基础，支撑上层应用持续进化，包含四项子功能：

MLflow全生命周期管理：实现推荐模型、NLP模型、多模态模型的训练、验证、部署与监控统一管理。

自动化训练与评估管道：构建端到端的模型训练与评估流水线，提升模型迭代效率。

非结构化数据ETL与向量化：搭建非结构化与半结构化数据的抽取、转换、加载及向量化索引流水线。

监控与告警体系：建立模型性能与数据质量的监控告警机制，保障系统稳定运行。

- 3.2研发内容

本项目旨在突破营销活动中长期存在的内容离散、决策滞后与协同低效等核心痛点，研发一个以智能体调度引擎为中枢、实时驱动且状态感知的营销智能体平台。研发内容围绕五大模块展开，各模块紧密协作，共同推动营销服务从静态经验驱动向认知智能驱动升级，实现营销服务一体化的整体目标。

一、营销推荐模块：构建动态个性化触达能力

研发重点在于实现从静态规则到动态响应的跃升。将用户长短期行为特征与营销内容特征深度融合，搭建双塔召回模型进行高效粗排筛选；同时融合营销活动规则、协同过滤等多路召回策略，拓宽优质候选内容覆盖。在此基础上，结合用户下单等实时转化数据触发模型增量学习，驱动精排模型即时更新，确保推荐结果始终贴合用户当下意图。配套建设推荐效果监控机制，对点击率、转化率等核心指标进行持续追踪，形成推荐策略的快速验证与迭代闭环。

二、AI分析报告模块：打造自动化洞察与行动闭环

研发内容聚焦于消除决策滞后，实现从数据到决策的自动化贯通。通过自动拉取推荐记录与转化数据，实时计算不同渠道、不同创意内容的边际贡献，无需人工介入即可产出量化分析。基于模板引擎与大语言模型叙事能力，自动生成包含数据洞察、异常波动预警和改进建议的结构化报告。同时支持报告的分发与订阅，让业务团队第一时间获取分析结果，推动决策敏捷化，形成数据洞察到行动调整的完整闭环。

三、服务助手模块：以知识增强提升回复效率与质量

针对传统服务响应慢、专业性不足的问题，研发内容聚焦于知识增强型智能服务。将产品知识库、营销话术库、合规标准操作流程文档等内部资产进行向量化处理，构建统一知识基底。采用稠密向量检索与稀疏关键词匹配相结合的混合检索策略，经重排序后精准定位最相关知识，并将其注入大语言模型上下文，辅助生成高质量、合规的在线回复。这使得服务助手能够实现知识驱动的高效应答，显著提升回复准确性与响应速度，同时保障合规性。

四、智能体调度模块：构建状态感知的协同中枢

这是整个平台的核心引擎，研发目标是赋予系统实时驱动与状态感知能力。通过事件驱动任务编排，动态响应实时业务事件与状态变迁，自动触发营销推荐、分析报告生成、服务应答等跨场景任务。资源协调与冲突管理机制保障计算资源在多智能体间高效调配，防止执行冲突；执行路径动态规划则依据当前业务上下文，确定最优任务执行顺序与路由，确保各模块无冲突协同运转。智能体调度的成熟将真正实现多业务场景的自主协同与自适应运行。

五、模型底座与知识库构建模块：夯实全域资产与算法能力

本模块为上层应用提供稳固底座，研发内容着重于算法资产沉淀与知识工程化。基于MLflow搭建端到端模型全生命周期管理流水线，覆盖推荐模型、自然语言处理模型、多模态模型的训练、验证、部署与监控，实现模型资产的可复用与可追溯。建设自动化训练与评估管道，加速模型迭代。同时，构建非结构化与半结构化数据的抽取、转换、加载及向量化索引流水线，将分散的知识资产转化为可高效检索的向量索引，沉淀为持续增值的企业知识库。配套监控与告警体系，保障底层基础设施与数据质量的稳定可靠。

  - 3.3营销推荐模块

- 3.3.1双塔召回模型

双塔模型由相互独立的“用户塔”与“物料塔”构成，二者在训练时联合优化，在推理时完全解耦。用户塔接收用户侧特征，物料塔接收物料侧特征，分别输出固定维度的稠密嵌入向量。最终通过计算用户向量与物料向量的内积或余弦相似度，来衡量用户对物料的偏好程度。这种分离设计使得物料向量可离线预计算并存入向量索引库，在线仅需实时计算一个用户向量，即可快速检索TopK候选物料，实现对海量物料池的毫秒级粗排筛选。

#### 3.3.1.1用户塔

从“静态画像”到“动态意图”的认知升维，利用用户历史较长时间（如数月）的交互序列、消费水平、品类倾向、人口属性等构建长期兴趣向量。通过慢更新机制，表征“我是谁”的基底兴趣。传统的用户建模往往将用户视为一个固定的标签集合，这在营销场景下是致命的。用户的消费意图是高度情境化和瞬时性的。因此，用户塔必须完成从“刻画用户是谁”到“预判用户此刻想做什么”的范式转移

##### 3.3.1.1.1长期兴趣

构建用户消费行为学的知识图谱

结构化消费能力模型： 超越简单的RFM分层，构建一个多维度的消费能力立方体。其轴包括：

①消费力（近90天客单价分布、高频消费价格带、促销敏感度分值）；

②品类广度与深度（跨一级类目数、核心品类复购次数、品类探索度）；

③决策模式（冲动型：浏览到下单时长均值低，理性型：比价/收藏/加购行为密集）。这个立方体作为一个高维特征簇，从宏观层面锚定用户的基本面。

生命周期时序建模： 用户不是静态的，其兴趣如同一条河流。引入专门针对长周期序列的建模方法（如TimeLSTM或带时间卷积的Transformer），将用户过去数月的“月度品类消费概要”、“品牌转移路径”、“客单价演变”等长波信号进行编码，捕捉其生命周期阶段的渐变，如从“学生党”向“职场新人”的消费迁移，这种认知远胜于简单标签。

多维度特征体系：不仅包含基础人口属性，更需深度挖掘用户历史长周期内的消费能力分层、价格带偏好、品牌忠诚度、品类渗透率、平均复购周期、内容浏览偏好（图文/视频/直播）等高阶统计特征。

序列化行为建模： 对长达数月的点击、购买序列，采用计算效率更高的模型架构，如基于`Pooling`的简单融合，或利用`DIN`的变体对候选物料进行注意力加权，以提取与当前候选物料相关的长期兴趣。关键在于通过离线批量任务生成用户长期兴趣向量，并设定每日或每周的更新频次，保证兴趣稳定性。

##### 3.3.1.1.2短期兴趣

意图识别与因果推断的交汇点

多模态微行为意图识别： 短期建模的粒度需要细化到“微行为”。例如，“快速滑动”代表浏览意图弱，“在详情页大图区域长时间停留”代表对款式的高度兴趣，“反复查看差评区”代表犹豫与风险规避。将这些微行为及其持续时间作为轻量级序列特征，通过多尺度卷积或自注意力机制，提取出速度、强度、犹豫度等意图信号。

会话目标推断： 根据一个会话窗口内的行为序列（如：搜索“XX手机” → 点击两个结果 → 收藏一个 → 搜索“XX手机壳”），模型应能推断出会话的“主目标”和“次目标”。这可以通过一个目标导向的Vector Goal网络来实现，它主动学习用户当前会话的意图向量，并以此作为注意力查询，来聚合序列中的相关行为，过滤噪声。

实时行为流处理： 基于`Kafka`等消息队列，近实时地聚合用户最近数分钟至数小时内的点击、加购、搜索、页面停留等“微行为”。对搜索词进行分词、对浏览内容进行类目标签提取，形成结构化的意图信号。

时间感知的序列编码：采用`Transformer`或时间感知的`LSTM`模型对短期行为序列进行编码。关键设计是引入时间差特征（如行为距今的秒数）作为位置编码，让模型深刻理解“刚刚加购了手机壳”比“几小时前浏览过手机”更具决定性。此部分向量需支持分钟级或事件触发式（如新增浏览行为）的快速更新。

##### 3.3.1.1.3长短期融合

超越向量的“神经图灵机”式交互

记忆增强网络的应用： 将长期兴趣视作一个外部记忆矩阵，短期行为作为查询头，通过多头注意力机制在长期记忆中进行软寻址，读取与当前意图相关的长期偏好。例如，短期在看“高端相机”，查询头会从长期记忆中读取“旅游”、“电子产品消费力高”等信息，进行关联组合，形成一个即时的、有历史底蕴支撑的决策偏好向量。

不确定性建模与贝叶斯门控： 在门控网络中引入不确定性权重。模型不仅要输出融合向量，还要输出每个兴趣维度（长/短）在当下预测的不确定性。当短期行为混乱、信号噪声大时（比如用户无目的闲逛），模型会自动依赖长期兴趣这个更稳定、不确定性低的信号，从而保证推荐的鲁棒性。

门控融合机制 (Gating Network)： 设计一个轻量级网络，以当前会话上下文和用户历史习惯为输入，动态输出一对权重，用于加权融合长期和短期兴趣向量。例如，当用户进入一个陌生品类时，模型自动降低短期噪声权重，更多依赖长期画像；而当用户意图明确、行为密集时，短期向量则占据主导。

解耦与独立服务：将用户塔拆分为长期、短期两个独立子服务。长期向量缓存在远端KV存储中，变化慢；短期向量由实时计算引擎维护，推理时在内存中动态拼接并做门控融合。这种架构兼顾了存储成本与计算实时性。

#### 3.3.1.2物料塔

内容特征的深度向量化，从“信息提取”到“常识推理”的语义纵深物料塔不仅要理解内容是什么，更要能推断该内容隐含着什么样的消费动机和价值主张。

##### 3.3.1.2.1多模态常识图谱增强的语义提取

多模态内容理解：将营销物料的标题、摘要、类目、标签、促销文案甚至图片特征，通过预训练语言模型或多模态模型编码为固定维度向量，捕捉物料语义及营销属性。

文本侧：并非简单使用`Word2Vec`平均池化，而是引入预训练语言模型（如`BERT`base）对物料标题、促销文案进行编码。针对营销语料的特殊性，可进行领域自适应微调，强化对折扣词、性能词、场景词的感知。同时，结构化标签（品牌、类目、规格参数）需进行`Embedding`后与文本向量融合。

构建营销领域常识图谱： 将“春游”、“亲子”、“减压”等场景词，与“帐篷”、“乐高”、“香薰”等物料建立语义关联。在物料塔中，除了直接的内容编码，还附加一个通过图神经网络从常识图谱中传播得到的“场景适配向量”。这使得双塔模型能理解“一件好看的格子餐布”与“春游野餐”场景的内在联系，即使标题中没有出现“春游”二字。

多模态侧： 对营销物料中的主图、详情图，使用`ViT`或`EfficientNet`等模型提取视觉特征向量。例如，能理解“夏日海滩风格”的图片内容，与文本“沙滩裙”形成互补或矫正。通过一个轻量级的跨模态注意力网络，将文本和视觉向量映射到统一语义空间。

跨模态语义对齐与纠错： 实际营销物料中，图片与文字常有不一致。模型需具备跨模态校验能力。例如，通过一个判别器判断图文语义是否一致。若不一致（如标题“高档真皮”，图片质感差），则生成一个“可信度”掩码，削弱该维度的特征表达，防止低质物料通过华丽的标题获得高分。

##### 3.3.1.2.2离线向量库的工程化设计：

全量与增量索引分离： 维护一个全量物料库的`Faiss`主索引，同时构建一个存储新增物料的增量索引。新物料上线后，近实时地通过物料塔推理并写入增量索引，无需重建整个库。

多层索引结构与业务约束： 除了基于语义的向量索引，可叠加一层基于业务规则的过滤器索引（如“仅可推会员专享品”），在检索时先过滤再搜索，实现业务逻辑与算法检索的解耦。

##### 3.3.1.2.3时间敏感性与物料生命周期的向量表达

给物料向量打上时间戳并编码其生命周期阶段（预热、爆款、衰退）。在模型训练时，加入时间感知的对比学习损失，要求模型将处于同一生命周期阶段、面向相似人群的物料在向量空间中拉近。这样，当营销活动预热时，模型能自动将预热物料与历史上成功爆发的相似物料关联起来，获得良好的初始向量，实现活动的快速冷启动。

#### 3.3.1.3粗排筛选机制

##### 3.3.1.3.1流式级联与截断策略

用户请求到达，短期向量在线生成，与缓存的长期向量融合得到最终用户向量`U`。在向量库中执行`ANN`搜索得到TopN1候选集（如5000个）。此候选集进入一个轻量级、特征较少的粗排打分模型（如简单的双塔点积或逻辑回归）进行秒级排序，截断至TopN2（如1000个），送入精排层。

##### 3.3.1.3.2在线推理的极致优化

用户向量`U`的推理过程需通过模型图优化、算子融合、`FP16`量化等手段压缩至数毫秒内。`Faiss`索引采用内存映射、`IVF+PQ`等压缩技术，实现高吞吐、低延迟的向量检索。

该模块的核心优势在于：用户与物料解耦计算，用户向量可随行为高频更新，物料向量稳定索引，极大降低在线服务复杂度，且内容特征使模型具备一定泛化能力，缓解新物料的冷启动问题。

    - 3.3.2多路召回策略融合

单一召回通道往往存在偏好偏差与覆盖盲区，营销推荐尤其需要平衡业务规则约束与个性化探索。本方案通过多路并行召回与策略融合解决这一难题，其核心包含三类召回逻辑及有机融合方式。

      - 3.3.2.1三路典型召回逻辑

##### 3.3.2.1.1基于营销活动规则的召回

从业务运营视角出发，将需要强推的商品圈入特定召回通路，例如大促指定爆品池、新客专享商品、清仓高佣品、直播间关联商品等。规则召回不依赖用户行为稠密度，能够100%确保业务目标透出。

##### 3.3.2.1.2协同过滤召回

基于用户物料交互矩阵挖掘集体智慧。ItemCF通过“购买该商品的用户还购买了”拓展相似商品，UserCF基于相似人群的兴趣进行扩散，矩阵分解或图神经网络召回则能捕捉高阶潜在偏好。该路召回能够发现用户可能感兴趣却未直接表达的物料，提升个性化程度。

##### 3.3.2.1.3热门兜底召回

针对历史行为极少的新用户或冷启动物料，采用全局或细分维度的热门榜单作为保底结果。它确保在任何场景下推荐列表都不会“开天窗”，并维持基础转化水平。

      - 3.3.2.2加权与级联融合机制

加权融合：对不同召回源返回的物料赋予差异化权重，最终按综合得分排序截断。权重可根据各路召回的历史转化率、时效性或运营策略动态调整，实现精细化混合。

级联融合：设定优先级顺序，先用高质量召回源（如规则强推、双塔个性化召回）填充候选集，不足时再依次用协同过滤、热门兜底进行补充。此方式能保证重要策略优先曝光，同时兼顾召回结果的完整性与多样性。

通过上述融合，整体召回覆盖度显著提升，有效缓解了信息茧房问题，且能灵活响应营销节奏变化，例如大促期间提高规则召回权重，平销期则让个性化召回占主导。

    - 3.3.3精排与增量学习

深度精准排序与快速市场适应

粗排后的候选集规模已压缩至数百量级，此时可以引入更复杂的深度排序模型进行精细预估，并结合在线学习形成快速迭代闭环。

      - 3.3.3.1深度排序模型的应用

在粗排基础上，精排模型使用高维稀疏特征与交叉特征进行充分运算，典型结构包括DeepFM、DCN、DIN等。模型能够捕捉多特征组合（如“用户价格敏感度×商品折扣力度”、“用户最近浏览类目×商品标签”），对每个候选物料的点击率、下单转化率乃至预期GMV进行精确预估。精排还可引入多目标优化，通过帕累托求解或动态权重在点击与转化之间取得平衡，确保推荐结果既吸引眼球又能高效收割。

      - 3.3.3.2基于下单转化的增量学习机制

传统的离线全量训练更新周期在小时级以上，难以应对营销活动中用户行为的快速漂移（如秒杀时刻的冲动消费、活动结束前的尾货扫购）。增量学习方案通过实时监听下单转化日志，在原有模型参数基础上，利用在线学习算法（如FTRL、在线梯度下降）对新到的样本进行微调更新。

模型更新粒度为分钟级甚至近实时，使得推荐策略能够快速感知并适应市场变化——例如某品类突然降价引发爆发需求，模型能迅速提升该品类相似商品的排序分数。

实践中通常采用“离线全量训练+在线增量微调”的混合架构，每隔数小时进行全量重训以保证全局稳定性，同时在线增量模块不断吸收最新转化信号，保障对营销节奏的灵敏响应。这一闭环使模型具备自进化能力，减少人工规则干预。

  - 3.4服务助手模块

    - 3.4.1知识库构建与向量化

该环节是整个智能服务助手的基础设施层，核心目标是让机器能够“读懂”和“索引”企业特有的领域知识，为后续精准检索和生成奠定数据基础。

      - 3.4.1.1多源异构文档的标准化整合

服务助手面向的原始资料存在形式多样、格式混杂的特点，具体包括：

产品知识：产品手册、功能列表、规格参数、更新日志等，通常以PDF、Word或在线帮助页面形式存在。

营销话术：成功案例、销售Q&A、客户挽留脚本、活动推广口径等，往往包含表格、对话示例等半结构化内容。

合规SOP：监管红线清单、标准作业程序、禁语列表、投诉处理流程，多表现为严格分级的条款文本。

整合层需要构建统一的内容解析管道，将上述文件统一转换为纯文本序列，同时保留关键元数据（如文档类型、版本号、适用范围、生效日期），为后续的权限控制和片段溯源提供标签依据。

      - 3.4.1.2自适应分段与深度清洗

直接对长文档构建索引会导致检索粒度粗糙、精准度下降。因此必须进行智能分段：

分段策略：采用递归文本分割器，优先按语义边界（如标题层级、段落分隔）切分，并结合固定长度（如512 token）作为兜底。对于话术类文档，可识别“用户：/客服：”对话结构，按话轮对切分；对于SOP，则按步骤条目切分，以保持片段内语义完整。

数据清洗：清除页眉页脚、水印、特殊控制符等噪声；对表格类内容转换为结构化描述文本；针对合规文档中的重复警示语进行去重压缩；对营销话术中的占位符（如“{客户姓名}”）进行规整，避免干扰语义理解。这一步骤极大影响后续嵌入质量和检索噪声。

      - 3.4.1.3稠密向量嵌入与向量数据库存储

清洗后的每个文本片段需转化为机器可计算的语义向量：

嵌入模型选型：选取面向中文优化、且在检索场景排名优异的模型（如BGElargezh、textembedding3等），将片段映射为高维稠密向量（如1024维）。该向量能捕获同义改写、意图相近等深层语义，支撑后续的“意思相近”检索。

向量数据库：将向量及其对应的原始文本、元数据存储于向量数据库（如Milvus、Qdrant或Weaviate）中，并建立近似最近邻索引（如IVF_PQ、HNSW），以支撑毫秒级海量向量相似度计算。索引需支持增删改，实现知识更新准实时化。

      - 3.4.1.3 BM25稀疏倒排索引的并行构建

单纯依赖语义向量容易忽略精确关键词匹配（如产品型号“X200Pro”、合规条款编号“3.2.1”）。因此同步构建BM25倒排索引：

分词与统计：对每个片段进行中文分词，计算词频与逆文档频率，构建稀疏的词汇级表征。

倒排存储：利用Elasticsearch或自研检索结构维护倒排表，使系统能快速响应“严格包含特定术语”的查询需求，为混合检索提供关键词精准匹配能力。

通过“稠密向量语义索引”与“稀疏关键词倒排索引”双重存储，知识库既具备了泛化理解能力，也保留了精确匹配的严谨性。

    - 3.4.2混合检索与重排序

兼顾语义泛化与精准匹配的多级召回体系

当客服在实时对话中提出查询时，系统需在数百毫秒内从海量知识中定位最相关的片段。本环节构建了“粗排融合+精排提纯”的级联检索架构，以平衡覆盖度与准确性。

      - 3.4.2.1查询意图的并行双通道召回

接收到客服侧的自然语言查询（如“客户嫌利息高想销户怎么劝”），系统不进行单一检索，而是同时触发两路召回：

稠密向量检索：将查询以相同嵌入模型实时转化为向量，在向量库中执行ANN搜索，返回与查询语义相似度最高的TopN候选片段（如N=50）。此路擅长捕捉“太贵了”“不划算”“手续费太高”等多样性表达。

稀疏BM25检索：将查询分词后，在倒排索引中执行BM25算法匹配，返回关键词匹配度最高的TopN片段。此路确保“销户流程”“利率”等核心术语丝毫不会被漏掉，避免语义模型对罕见专有名词的泛化误判。

两路并行执行，互不阻塞，最大化利用算力并降低长尾延迟。

      - 3.4.2.2多源结果融合以消除排序偏差

两路召回的结果集合存在部分重叠与大量互补，且分值量纲不同（余弦相似度vs.BM25分数），无法直接对比。融合策略采用倒数排名融合：

对每一路返回列表，按排名赋予分数（如排名第1得1分，第2得1/2分……第k得1/(k+60)），汇总每个片段的跨路得分。

该策略无需校准分数分布，仅凭相对排名融合，能有效提升“双路均相关”的片段权重，同时保留仅被单路发现的独特长尾知识。融合后产生一个规模适中（如100个片段）的候选集，实现了高召回。

      - 3.4.2.3重排序模型的高精度语义对齐

候选集规模仍不能直接送入大语言模型，且融合排序的精度仍有限。将候选集送至**Reranking模型**进行精细的相关性计算：

模型选型：采用交叉编码器架构的精排模型（如bgererankerv2m3、Cohere Rerank），其将查询与每个候选片段拼接后输入Transformer，执行全自注意力交互，输出深度语义匹配分数。相比于双塔模式的嵌入相似度，交叉编码器能理解复杂语义关系、局部相关性和逻辑顺序。

精排过程：对候选集中每个片段逐一计算重排序分数，按分数降序排列，最终截取TopK（如K=3~5）个片段作为LLM的上下文参考。由于重排序计算开销较大，仅在粗排缩小范围后应用，平衡了准确与效率。

经过“语义召回关键词召回融合粗排精排提纯”四层漏斗，系统能确保传递给生成模型的上下文具备高精准度与强证据性。

    - 3.4.3增强生成与合规审核

基于可靠上下文的可控生成与安全护栏

该环节直接面向客服呈现最终辅助话术，是将检索知识转变为可用生产力的关键一步，同时必须植入严格的合规屏障。

      - 3.4.3.1 检索增强生成的提示工程构建

获取TopK相关片段后，需要将它们有效注入LLM，引导其生成符合预期的辅助回复：

提示模板设计：构建结构化提示词，包含系统角色设定（“你是一个专业的、合规的客户服务专家”）、严格边界约束（“仅依据下方提供的知识片段回答，不得编造”）、片段上下文（逐条列出精排后的文档内容及来源）以及当前对话历史与客户问题。

生成控制：要求模型在生成时标注参考了哪个片段，便于人工复核；引导模型在知识不充分时直接声明“该问题需要转接高级专员”，防止幻觉产生误导。生成策略上，采用流式输出降低感知延迟，让客服几乎实时看到辅助建议。

      - 3.4.3.2 多维度输出合规审核机制

LLM生成的内容可能隐含敏感词、违规承诺或超出合规边界，因此在最终展示前必须经过多层校验：

敏感词与违禁实体过滤：基于DFA字典树与正则表达式构建高速过滤器，拦截脏词、政治敏感实体和内部代号。结合NLP实体识别，防止生成内容泄露客户隐私（如身份证号、银行卡号）。

合规性规则校验：针对金融、医疗等强监管领域，构建可配置的合规规则引擎。例如：检测是否出现“保证收益”“绝对安全”“零风险”等禁用话术；检查是否按SOP要求包含了“投资有风险”等必要免责声明；核对回复是否承诺了超出客服权限的操作（如“马上为您免除全部利息”）。规则引擎能阻断明显违规输出。

二次语义审核：对于不能仅用关键词覆盖的隐性合规风险（如误导性暗示、不当情绪安抚），可调用一个微调过的较小审核模型或安全对齐好的LLM接口，对生成内容进行语义级合规评分，低于阈值则自动拦截并转入兜底回复。

      - 3.4.3.3 安全兜底与人机协同闭环

一旦触发合规拦截，系统立即丢弃当前生成内容，向客服返回标准化安全提示（如“根据合规要求，系统无法针对该问题给出建议，请参照《XX处理SOP》人工处理”）。同时，所有拦截日志和审核记录回传至运营后台，用于迭代合规规则和补充知识库缺口。这样既确保了“安全可用”，也形成了从生成、审核到优化的数据飞轮，使服务助手越用越安全、越用越精准。

    - 变更操作预警模块功能增加

      - IVR能力嵌入功能增加

- 增加IVR接口开发，接收语音流，实时转写并返回响应指令

- 增加IVR状态同步，通过MQ广播通话状态（开始/结束/转接事件）

- 增加IVR会话状态保持，开发会话上下文保持机制（如，通过Redis存储用户当前菜单层级、已输入信息）

      - 提醒管控能力功能增加

- 增加事中流程自动提醒，基于操作业务类型、用户角色等维度发送操作提醒

- 增加事中流程自动管控，割接操作告知（IVR或随身办）

      - 红绿灯策略主动触发功能增加

- 增加动态数据增强系统，构建各类业务场景合成数据集

- 增加状态机引擎，信号灯状态转移三重校验（割接指令校验、业务逻辑校验、一致性校验）

- 增加红绿灯判别优先级策略，优先考虑对影响批量公客的变更操作

- 增加红绿灯复合业务判别策略，增加舆情、流量、在线用户数等作为红绿灯判断逻辑之一

- 增加红绿灯业务变更确认能力，变更确认能力在告警判断的基础上部分变更增加业务确认能力，优先考虑对影响批量公客的变更操作

      - 增加业务确认能力功能增加

- 支持在关键业务节点自动触发确认流程，如预警配置生效前、状态联动规则修改后、工单派单操作时；同时允许手动发起确认（如点击 “确认执行” 按钮），覆盖系统自动校验与人工主动确认场景，确保高风险操作经过二次校验

      - 变更操作质量评估报告功能增加

- 增加变更操作质量评估报告，生成变更操作周期报表，分析变更总体完成情况

- 增加变更操作质量评估报告下钻，支持时间维度数据钻取

- 增加变更操作质量评估报告导出，形成格式较为固定的变更操作质量评估报告，支持导出指定报告

    - API编排模块功能增加

      - 对接晓搭平台功能增加

- 支持自定义工具封装，将编排好的 API 流程封装为晓搭平台的自定义工具，需定义工具基本信息（名称、描述、图标）、输入参数（用户调用时需传入的变量）、输出格式（返回给调用者的数据结构），并配置工具调用权限范围。

- 支持与晓搭平台对接与适配，开发适配晓搭平台的接口适配器，实现自定义工具与平台的技术对接，包括：工具注册至平台的元数据同步、调用请求的协议转换（适配晓搭的调用规范）、返回结果的格式适配（确保平台能解析工具输出），支持工具在平台的可视化展示与调用入口配置。

- 提供工具发布流程，支持从测试环境到生产环境的灰度发布，记录版本变更日志（如功能增加、参数调整），允许回滚至历史版本；同时支持工具的启用 / 禁用状态管理，确保不稳定工具不影响用户使用。

      - API鉴权认证功能增加

- 实现主流鉴权机制，包括 API 密钥（AppKey/Secret）、令牌认证（JWT、OAuth2.0）、签名认证（基于时间戳 + 非对称加密的签名生成与验证）、IP 白名单等，满足不同 API 场景的安全需求。

- 支持按 API 粒度（单个 API）或 API 分组（批量 API）配置鉴权方式，可指定是否强制鉴权、允许的认证类型组合，适配不同调用方的接入能力。

- 支持基于角色或资源权限的精细化控制，如限制某令牌仅能调用特定 API、某 IP 仅能访问指定数据范围，实现 “鉴权 + 授权” 一体化。

- 鉴权过程日志与审计：记录每次鉴权请求的详细日志（时间、调用方标识、API 路径、鉴权方式、结果、失败原因），生成鉴权统计报表（如每日鉴权次数、失败 TOP 原因、各认证方式占比），满足安全审计需求

      - API编排配置功能增加

- 增加API参数配置管理，支持对 API 的输入 / 输出参数进行结构化配置，包括参数名称、数据类型（字符串 / 数字 / 对象等）、是否必填、默认值、校验规则（如格式、范围限制）、参数来源（静态值 / 上游 API 输出 / 上下文变量）等；支持参数间依赖关系配置。

- 增加Schema配置管理，提供 API 请求体 / 响应体的 Schema 定义能力，支持 JSON Schema、OpenAPI Schema 等格式，可编辑字段结构、嵌套关系、数据约束（如枚举值、长度限制）；支持 Schema 复用（如公共数据结构定义后跨 API 引用），自动校验 API 实际请求 / 响应数据与 Schema 的一致性。

- 增加API配置信息版本管理，对 API 的参数配置、Schema 定义、编排规则等信息进行版本化管理，每次修改生成新版本并记录变更日志（修改人、时间、变更内容）；支持版本回溯（回滚至历史版本）、版本对比（差异可视化）、版本状态标记（如草稿、测试、发布），并可关联 API 调用记录定位特定版本的问题。

- 增加API编排配置能力，提供可视化编排画布，支持通过拖拽方式组合多个 API 形成流程，配置 API 调用顺序（串行 / 并行）、分支条件（基于参数值或响应结果的条件判断）、循环逻辑（如批量处理）；支持编排过程中的数据映射（将上游 API 输出字段转换为下游 API 输入参数）、数据转换（格式转换、字段计算）、异常处理（超时重试、错误分支跳转）；可将编排结果保存为可复用的流程模板，并支持模板的参数化配置（允许调用时动态传入变量）。

      - 发布自定义工具功能增加

- API 调用测试功能：提供可视化测试界面，支持填写测试参数（模拟用户实际调用场景），一键发起测试请求；展示完整调用链路日志（请求参数、 headers、响应结果、耗时、状态码），自动校验响应数据与预设 Schema 的一致性，快速定位参数错误、格式不符等问题。

- 多环境测试支持：支持配置多测试环境（如开发、测试、预生产），可切换不同环境的 API 地址、鉴权信息进行测试，验证工具在不同部署环境下的兼容性，避免生产环境发布风险。

- 测试用例管理：允许保存常用测试场景为测试用例（含参数组合、预期结果），支持用例批量执行、对比实际结果与预期值，生成测试报告（通过率、失败原因），便于回归测试与版本迭代验证。

- 发布流程管控：设计标准化发布流程，包括发布前检查（如测试通过率、配置完整性校验）、发布审批（支持多人审核机制）、灰度发布（按用户 / 流量比例逐步放量），确保工具稳定上线。

- 发布版本管理：关联工具的 API 配置版本，发布时生成唯一版本号，记录发布内容（增加功能、参数变更）、发布时间、发布人；支持生产版本与历史版本的切换，出现问题可快速回滚至稳定版本

    - 预测预警及派单模块增加预警能力功能

      - 增加交互式预警配置页面

- 预警规则可视化配置：提供拖拽式或表单化配置界面，支持选择预警对象（如 API 调用成功率、数据解析失败量）、设置预警阈值（如数值范围、波动比例）、配置触发条件（如连续 N 次超标、5 分钟内累计超标），并可关联多个条件组合（且 / 或逻辑），降低规则配置门槛。

- 支持按业务场景、数据类型（如实时指标、日志数据）、具体实体（如特定 API、数据源、工具）筛选预警对象，精准定位需监控的目标。

- 允许配置多种通知渠道（如短信、邮件），可按预警级别（如警告、严重、紧急）指定接收渠道与接收人（支持用户组选择），并设置通知频率（如立即通知、每小时汇总）。

- 预警联动处理配置：允许为预警规则关联自动处理动作（如触发数据重解析、调用 API 重试），或配置人工处理指引（如跳转至问题排查页面、显示处理步骤），实现预警与处理的闭环。

      - 增加预警配置项查询功能

- 提供搜索框与高级查询入口，支持直接输入内容触发搜索，也可展开高级查询面板进行多条件组合查询，兼顾快速检索与精准筛选需求。

- 支持精确与模糊查询，精准搜索（如完全匹配指标名称、配置项 ID）和模糊查询（如按关键词匹配配置项描述、关联对象）

- 支持按配置项类型（如预警规则、数据源、API）、状态（启用 / 禁用）、创建时间、所属业务场景等维度添加筛选条件，可与搜索关键词组合使用，缩小查询范围。

      - 增加预警配置集成台历组件功能

- 集成时间台历组件，支持直观选择预警生效时间、周期（如每日、每周）及数据监测时间范围

- 将台历组件嵌入预警配置页面，支持月份切换（左右箭头点击、下拉选择年份月份）、日期高亮（当前日期默认高亮）、周视图 / 月视图切换；台历样式与系统主题适配（如深色模式下台历背景与文字颜色同步调整），确保视觉一致性，为预警配置的时间维度管理提供基础载体。

      - 增加预警动态阈值配置

- 提供多样化阈值运算符选择，支持大于（>）、小于（<）、等于（=）、大于等于（≥）、小于等于（≤）及范围（如 100~200）等比较逻辑。

      - 增加动态阈值合规性校验

- 实现阈值合规性校验，对区间逻辑冲突（如最小值 > 最大值）进行实时提示，避免无效配置。

      - 增加指标与告警基线数据配置管理

- 支持黄金指标的定义、数据来源及计算逻辑配置，可设置静态 / 动态告警基线，并关联指标与对应基线规则，支持基线的修改、启用 / 停用。

      - 增加指标与告警基线数据处理能力

- 实时数据采集与处理：对接黄金相关数据源，实现实时采集，对数据清洗校验后，按预设逻辑实时计算指标当前值，为基线比对提供准确数据。

      - 增加实时告警通知能力

- 告警触发与多渠道通知：指标触发规则时立即生成告警事件，通过系统消息、邮件、企业微信等多渠道通知对应人员。

      - 增加告警记录查询功能

- 支持按时间维度设置查询条件，可选择具体时间段（如起止日期、小时段）、时间周期（如近 7 天、本月），筛选特定日期的告警记录。

- 实现模糊查询，允许用户输入部分关键词（如指标名称片段）快速定位相关告警记录；提供查询历史记录功能。

    - 配置底座模块功能增加

      - 值班表配置功能增加

- 增加值班表配置页面，支持静态值班表上传，同时提供菜单化配置页面

      - 自定义屏菜单化功能增加

- 增加自定义大屏信息库，封装自定义大屏（外部大屏）详细信息、访问地址及常用API

- 增加自定义大屏配置菜单，增加自定义大屏配置菜单页

- 增加动态鉴权能力，根据自定义大屏编号进行可配置的动态鉴权

- 增加外部大屏自适应能力，支持增加的自定义大屏在嵌入页自适应

      - 预警阈值基线配置功能增加

- 建立指标与预警阈值基线的关联机制，支持为同一指标绑定多个标签

- 针对同一指标按不同预警阈值基线单独设置预警开关（启用 / 禁用）及预警规则

- 实现基于预警阈值基线的预警触发逻辑，当数据匹配时，对应的预警配置判断是否触发告警。

      - 设备维度预警配置功能增加

- 支持创建、维护不同的设备类型，建立设备类型与指标的关联关系

- 针对同一指标，允许按设备类型分别设置预警启用 / 禁用状态

- 为不同设备类型定制独立的预警阈值、触发条件

      - 时间段维度预警配置功能增加

- 为同一指标按不同时间段设置独立预警开关，可分别启用或停用对应时段的预警

- 实现时间匹配逻辑，自动判断所属时间段，按对应配置决定是否触发预警

      - 网元级预警配置功能增加

- 为同一指标按不同网元设置独立预警开关，可控制某一网元是否启用该指标预警

- 实现数据网元归属识别，数据产生自动匹配所属网元，按对应配置判断是否预警

    - 指标开发模块功能增加

      - 增加监控排障屏指标数据采集能力

- 支持对接监控排障屏所需的各类数据源，包括业务系统指标（如黄金指标采集成功率、API 调用量）、基础设施指标（服务器 CPU / 内存、Kafka 分区 Lag）、日志衍生指标（解析失败次数、脱敏异常量）等，实现全链路数据覆盖。

- 实时与批量采集结合：对核心排障指标（如故障相关实时数据）采用秒级实时采集，确保故障发生时数据及时性；对非实时指标（如历史趋势数据）采用分钟级批量采集，平衡性能与数据完整性。

- 指标配置与数据采集能力， 通过统一配置表管理所需监控指标，支持灵活配置指标ID、编码、名称、采集频率、数据来源等信息,系统定时从指标平台接口主动拉取数据，支持多源异构数据接入，确保数据的实时性与完整性采集到的数据经过标准化处理后，按“日”和“月”维度入库，避免重复写入，提升数据质量与一致性

      - 增加监控排障屏指标数据统计能力

- 隐患状况数据支持按月、年等时间粒度展示指标趋势,按时间维度（分钟 / 小时 / 天的指标均值、峰值、波动量）、业务维度（各数据源 / API 的成功率、失败率）\故障类型

- 将隐患与故障按严重程度（如低、中、高、紧急）进行分类

- 实时与离线统计结合：对实时性要求高的指标（如当前故障数量、分钟级失败率）采用流式计算实时统计,对趋势类指标（如 24 小时故障趋势、日均处理量）采用离线批处理统计

      - 增加监控排障屏指标数据查询能力

- 提供根据不同的大屏类型查询指标数据接口，支持直接输入指标名称、关键词触发搜索，也可通过业务维度、时间范围、指标类型（成功率 / 失败率等）进行多条件精准筛选。

- 支持查询实时指标数据（如当前故障数、最新成功率）和历史数据（如过去 24 小时 / 7 天的指标变化），历史查询可按分钟、小时、天等粒度查询。

- 支持详情查询能力，查看原始数据、关联日志、上下游依赖指标等信息

      - 增加安全隐患屏指标数据采集能力

- 支持采集安全隐患屏所需核心数据，包括隐患状况数据（如隐患数量、分布领域）、故障记录数据（如故障类型、影响范围）、变更操作数据（如配置变更、权限调整记录）、安全攻防数据（如攻击次数、威胁类型、防御成功次数），确保覆盖安全态势分析全场景

- 支持按时间粒度（分钟、小时、日、月、年）采集并存储原始数据，支持自动聚合生成不同时间维度的统计指标（如月均隐患数、年度故障趋势），为时间规律分析提供数据基础

- 支持记录所有系统变更操作的关键信息（操作人、时间、变更内容、影响范围、审批状态），采集变更后的安全状态反馈（如是否引发新隐患），支持变更操作与隐患关联分析。

- 实时采集攻防相关指标，包括攻击源 IP、攻击手段（如 SQL 注入、暴力破解）、防御措施响应结果、威胁情报匹配情况等，形成攻防态势数据看板的基础数据源。

      - 增加安全隐患屏指标数据统计能力

- 支持隐患数量的柱状图统计，支持按时间（日 / 周 / 月 / 年）、区域（如业务模块、服务器集群）、类型（如数据安全、权限漏洞）等维度筛选，筛选条件变更时柱状图动态更新。

- 支持故障处理及时情况的折线图统计，横轴为时间维度（如小时 / 天），纵轴为及时处理率（或平均处理时长），可按故障严重程度（低 / 中 / 高 / 紧急）拆分多条趋势线。

      - 增加安全隐患屏指标数据查询能力

- 提供根据不同的大屏类型查询指标数据接口，支持直接输入指标名称、关键词触发搜索，也可通过业务维度、时间范围、指标类型（成功率 / 失败率等）进行多条件精准筛选。

- 支持查询实时指标数据（如当前隐患数、最新成功率）和历史数据（如过去 24 小时 / 7 天的指标变化），历史查询可按分钟、小时、天等粒度查询。

- 支持详情查询能力，查看原始数据、关联日志、上下游依赖指标等信息

      - 增加成本效能屏指标数据采集能力

- 支持采集成本效能屏所需核心数据，包括隐患状况数据（如成本效能数量、四率）、监控成本结构、效率优化与资源投产比、变更操作数据（如配置变更、权限调整记录）

- 等支持按时间粒度（分钟、小时、日、月、年）采集并存储原始数据，支持自动聚合生成不同时间维度的统计指标（如成本生产关联率、四费及人员效能），为时间规律分析提供数据基础

- 支持记录所有系统变更操作的关键信息（操作人、时间、变更内容、影响范围、审批状态），采集变更后的安全状态反馈（如是否引发新隐患），支持变更操作与隐患关联分析。

      - 增加成本效能屏指标数据统计能力

- 支持成本（如资源采购成本、运维人力成本、存储成本）与效能（如 API 调用效率、数据处理吞吐量、故障恢复时效）的核心指标，统计口径（如单位成本、投入产出比、效能达标率），形成可量化的成本效能评估维度。

- 支持按时间（日 / 周 / 月 / 季度）、业务模块（如黄金指标处理、API 编排服务）、资源类型（如服务器、存储、计算节点）进行成本与效能的交叉统计，生成成本占比饼图、效能趋势折线图、成本效能对比柱状图等，直观呈现投入与产出关系。

- ：自动计算关键关联指标，如 “单位数据处理成本”（总成本 / 数据处理量）、“效能成本比”（效能指标值 / 对应成本）、“资源利用率”（实际使用量 / 总分配量）。

      - 增加成本效能屏指标数据查询能力

- 支持模糊查询（支持输入指标名称、关键词）和高级筛选条件（按时间范围、业务模块、成本类型、效能指标等），支持精确匹配（如特定资源的成本数据）和模糊查询（如含 “利用率” 的效能指标）。

- 支持查询所有核心指标及衍生指标，包括成本类（资源采购成本、人力成本、存储费用）、效能类（处理吞吐量、响应时间、资源利用率）、关联类（单位成本效能比、投入产出比），确保查询范围无遗漏。​

- 多维度下钻查询与明细展示：查询结果支持按维度下钻，例如从 “月度总成本” 下钻至 “各业务模块成本”，再下钻至 “具体资源成本明细”；效能指标可钻取至 “不同时段的效能波动”“各节点的效能差异”。

      - 增加客户交付屏指标数据采集能力

- 采集客户交付全生命周期的关键指标，包括交付进度（如需求确认、开发、测试、上线各阶段完成率）、交付质量（如 BUG 数量、修复率、验收通过率）、交付效率（如需求响应时长、开发周期、上线延迟次数）及客户反馈（如满意度评分、问题投诉量）等。​

- 支持多维度数据分类采集，按客户类型（如重点客户、普通客户）、交付项目类型（如定制开发、系统集成）、交付阶段（如前期沟通、实施交付、售后维护）分类采集数据，支持为不同维度设置专属采集字段（如重点客户的 VIP 服务响应时间）。​

- 针对交付进度、效率等指标，按日、周、月等时间粒度采集原始数据，自动聚合生成趋势数据（如月度交付完成率走势、平均交付周期变化）

      - 增加客户交付屏指标数据统计能力

- 支持按日 / 周 / 月展示及时率变化趋势，可对比不同交付团队的及时率表现开通时长折线图统计

- 统计支付完成率（已支付项目数 / 总订单数）、平均支付周期（订单生成到付款的时长）、支付方式分布（如线上支付、对公转账占比）

- 支持按项目金额区间筛选统计，关联交付进度（如 “已支付未交付项目占比”），分析支付与交付的联动关系

- 支持按客户感知维度（如服务响应速度、问题解决满意度、功能匹配度）统计评分（15 分）

      - 增加客户交付屏指标数据查询能力

- 支持输入客户名称、项目编号、指标关键词和高级筛选（按时间范围、客户类型、项目状态等）查询功能，支持精确匹配（如特定客户的开通及时率）和模糊查询（如含 “支付” 的相关指标）。​

- 支持查询所有核心交付指标，包括开通类（及时率、时长）、支付类（支付完成率、金额、方式）、客户感知类（满意度评分、反馈详情）及项目状态类（进度、验收结果）。

- 支持按客户维度查询（如某客户的所有交付指标汇总）和项目维度查询（如某项目的全生命周期指标），项目查询可展示从申请到交付的全流程数据（如申请时间、开通时长、支付状态、客户评价）

      - 增加网络运行屏指标数据采集能力

- 采集网络运行核心指标，包括链路状态（带宽利用率、丢包率、时延）、设备性能（路由器 / 交换机 CPU 使用率、内存占用、端口流量）、业务承载（各业务系统的网络吞吐量、连接数、会话建立成功率）及异常事件（网络抖动、链路中断、攻击告警）等

- 对实时性要求高的指标（如链路时延、丢包率）采用秒级实时采集，保障故障监测的及时性；对趋势分析类指标（如日带宽峰值、设备周均负载）采用分钟级批量采集，平衡采集效率与系统资源消耗

      - 增加网络运行屏指标数据统计能力

- 支持按链路（核心链路 / 边缘链路）、设备类型（路由器 / 交换机 / 防火墙）、业务系统等维度，统计关键指标的实时值与历史趋势、设备 CPU 使用率分布、各业务网络吞吐量占比等

- 支持从宏观统计结果下钻至微观详情，例如从 “全网丢包率超 5%” 的统计结论，下钻查看具体链路、发生时间及关联设备日志；所有统计图表随筛选条件（如时间范围、设备名称）联动更新，实现 “总览  细分  详情” 的多层级分析

      - 增加网络运行屏指标数据查询能力

- 支持查询所有核心网络指标，包括链路状态（带宽利用率、实时流量）、设备性能（CPU / 内存使用率、端口状态）、异常事件（中断记录、攻击详情）、业务承载（各系统吞吐量、连接数）等

- 支持查询实时指标数据（如当前链路带宽、设备负载）和历史数据（如过去 24 小时 / 7 天的指标变化），历史数据可按分钟、小时、天等粒度筛选。

      - 增加能力指标屏指标数据采集能力

- 采集各领域能力建设的关键指标，如：技术研发（如核心算法迭代次数、专利数量）、业务支撑（如 API 接口复用率、流程自动化覆盖率）、安全防护（如漏洞修复时效、攻防演练通过率）、资源管理（如服务器资源利用率、成本效能比）等领域，，确保全景呈现能力体系的建设进展。

- 针对各领域能力采集反映成熟度的量化数据，同步记录成熟度评估的时间节点、评估维度及升级轨迹

      - 增加能力指标屏指标数据统计能力

- 支持按技术研发、业务支撑、安全防护、资源管理等领域分类统计核心指标，支持按时间维度（季度 / 年度）统计。

- 支持按领域、时间、指标类型等条件组合筛选，筛选后所有统计图表实时更新；提供下钻功能，如从 “整体成熟度” 下钻至 “某领域某评估维度的具体指标得分”，从 “技术指标趋势” 下钻至 “单月异常波动的详细记录”，满足精细化分析需求

      - 增加能力指标屏指标数据查询能力

- 支持输入领域名称、指标关键词、成熟度等级查询能力

- 支持查询各领域所有核心指标，包括技术研发（如专利数量、算法迭代次数）、业务支撑（如 API 复用率、流程自动化率）、安全防护（如漏洞修复时效、合规通过率）等，以及能力成熟度量化数据。

      - 增加维护优化屏指标数据采集能力

- 采集涵盖基础设施（服务器 CPU / 内存 / 磁盘使用率、网络带宽、数据库连接数）、应用系统（响应时间、错误率、部署频率）、业务支撑（交易成功率、订单处理时延）及维护操作（自动化脚本执行成功率、故障修复时长）的全维度指标，确保覆盖运维优化所需的核心数据。

- 基于运维场景关联关系，采集指标时同步标记关联维度，如 “数据库慢查询” 关联 “受影响的业务模块”“最近一次索引优化操作”，“服务器负载过高” 关联 “部署的应用版本”“资源扩容记录”，实现指标与运维动作、业务影响的链路化数据关联。

- 记录运维操作全生命周期数据，包括自动化任务（脚本执行时间、参数、结果）、人工操作（操作人、步骤、前后系统状态）、优化措施（配置变更内容、资源调整详情）及操作效果（指标改善幅度、业务影响），形成操作  效果闭环数据链，为优化策略迭代提供依据。

      - 增加维护优化屏指标数据统计能力

- 按基础设施（服务器、网络、数据库）、应用系统、业务支撑、维护操作等维度聚合统计核心指标，如计算服务器资源平均利用率、应用系统平均响应时间、业务交易成功率、自动化运维覆盖率等。

- 统计关键稳定性指标（如系统可用性、故障平均间隔时间 MTBF）和业务连续性指标（如业务中断时长、恢复时间目标 RTO 达成率）

- 统计自动化任务成功率、人工操作失误率、配置变更的平均生效时间，统计优化措施（如资源扩容、参数调优）实施后的指标改善幅度（如 “CPU 使用率下降 30%”“响应时间缩短 50%”）。

      - 增加维护优化屏标数据查询能力

- 支持输入指标名称、运维场景关键词、异常类型等条件的查询功能

- 支持查询所有核心运维指标，包括基础设施（服务器资源利用率、数据库连接数）、系统稳定性（可用性、故障间隔时间）、维护操作（自动化任务成功率、配置变更记录）、风险预警（磁盘满溢风险、慢查询增量）等

      - 增加涉网涉数风险屏指标数据采集能力

- 基于实时数据采集与智能分析的风险动态监测系统，能够对各类潜在风险进行持续跟踪、评估与排序，帮助用户及时掌握风险态势，优化风险应对策略，提升整体风险防控能力

      - 增加涉网涉数风险屏指标数据统计能力

- 通过指标配置，实现对核心业务数据的实时采集如短信指标 、分光指标、  IOC合格率 、机房数据、装维数据统计

- 对数据安全相关指标进行系统性统计与分析，全面评估数据资产的安全状况与风险趋势

- 引入绿黄红牌分级警示机制，实现风险状态的可视化、智能化管理，提升预警响应效率与决策准确性。

- 固网三A（认证、授权、计费）体系涵盖AAA宽带用户账号、系统操作员账号数量以及未绑定账号整改工单的闭环处理率，实现对固网用户接入、系统权限及资源使用的全流程管理与风险控制。

      - 增加涉网涉数风险屏标数据查询能力

- 支持针对短信指标、分光指标、IOC 合格率、机房数据、装维数据等核心业务数据的专项查询，可按时间粒度（实时、分钟、小时、日）筛选，提供关键词搜索（如 “短信发送成功率”“某机房温度”）和条件组合筛选（如 “分光指标 + 近 24 小时 + 异常值”），查询结果实时返回。

- 针对数据安全相关指标（如数据泄露次数、脱敏覆盖率、权限合规率），支持按安全维度（存储安全、传输安全、访问安全）、数据级别（公开、内部、敏感、机密）、时间范围查询，可下钻查看指标明细（如 “敏感数据违规访问” 关联的用户、时间、操作记录）

  - 3.5智能体调度模块

    - 3.5.1事件驱动任务编排

将系统内外部的各种信号统一抽象为“事件”，以事件为起点触发整个工作流，实现从感知到行动的无缝衔接，并将复杂任务自动拆解、分发到能力最匹配的智能体上。

      - 3.5.1.1事件统一监听与归一化

系统需构建一个高可用的事件总线（Event Bus），负责接入并标准化来自不同触点的异构事件源：

用户行为事件：包括点击、对话消息、页面停留、订单提交等，通常从前端埋点或API网关实时上报。

系统状态事件：如CPU/内存告警、模型加载完成、知识库索引更新完毕、API额度即将耗尽等。

定时触达事件：由分布式定时任务引擎（如Quartz、XXLJob）触发，用于周期性巡检、到期提醒、数据清洗等。

所有事件会被统一封装为包含元数据（时间戳、来源、优先级）和业务载荷的标准结构，确保后续节点无差别处理。

      - 3.5.1.2智能任务分解与DAG构建

监听到事件后，编排引擎需要将宏观任务自动化拆解为可直接执行的“可执行单元”（即原子任务），这一步是避免智能体盲目运作的关键。

分解策略：可采用“模板匹配+大模型动态规划”的混合模式。对于高频、流程固定的场景（如用户注册后的欢迎引导），直接调用预定义的子任务链；对于长尾复杂意图，则由LLM根据事件上下文及智能体能力清单，动态生成任务依赖图（DAG），明确每个子任务的输入、输出和执行条件。

原子任务定义：每个可执行单元必须是无副作用或容易补偿的，包含明确的动作指令（如调用某个API、检索知识库、生成回复）、执行超时时间和失败重试计数。

      - 3.5.1.3精准的任务智能体匹配与下发

分解后的任务不能盲目广播，需基于智能体的“能力注册表”进行精准指派。

能力语义注册：每个智能体启动时向注册中心申报自己的专长（如“售前咨询”、“GPU图像渲染”、“数据分析”）、当前负载和可用的技能标签。

动态调度下发：调度器基于子任务的技能要求，从注册中心匹配最合适的空闲智能体，通过消息队列（如Kafka、RabbitMQ）以推送或拉取的方式将任务单元下发。这种方式实现了任务的异步解耦，既能削峰填谷，也便于后续水平扩展。

    - 3.5.2资源协调与冲突管理

在多智能体并发争夺有限硬件资源和软件配额的环境下，建立一套精细化的资源分配与访问控制机制，保证高价值任务优先执行，同时杜绝因资源抢占或数据竞争导致的系统崩溃、状态混乱。

      - 3.5.2.1多维资源动态分配模型

系统需将各种底层能力封装为可量化和可分配的逻辑资源，并保持实时心跳监控：

算力资源：对GPU/CPU进行细粒度分配，不是以整卡为单位，而是支持按显存（如1GB显存）和算力百分比（如20% TFLOPS）进行切割与隔离。可借助Kubernetes搭配GPU虚拟化插件（如MIG、TimeSlicing）或自研的算力池化中间件实现。

软件与连接资源：API调用配额被建模为令牌桶，每个令牌对应一次请求权限；知识库、数据库连接被抽象为有最大并发数的连接池；特殊模型（如长文本大语言模型）的推理槽位也作为独占资源管理。

资源状态表：协调中心维护一张全局资源状态表，实时记录各资源的已分配量、空闲量和预占情况，作为调度决策的唯一事实来源。

      - 3.5.2.2基于优先级与权重的抢占式队列

为避免“先来先服务”导致核心业务饥饿，引入多维优先级队列机制：

优先级计算：每个智能体或任务单元都被赋予一个动态优先级，该分数可综合考量用户等级（VIP优先）、任务时效（即将超时的任务优先级提升）、业务价值（成交转化可能性的高低）等因素。采用权重轮询（Weighted Round Robin）或多级反馈队列，确保高优任务能抢占资源。

反饥饿策略：对于长期得不到服务的低优先级任务，系统会根据其等待时长逐步线性或指数级提升其优先级，最终保证所有任务都能被执行，避免无限期阻塞

      - 3.5.2.3细粒度锁与冲突规避机制

当多个智能体需要同时操作同一共享资源（如修改同一行数据库记录、增删同一份共享知识图谱）时，锁机制是保障数据一致性的基石。

分布式锁应用：基于Redis或ZooKeeper实现分布式锁，对关键资源区进行逻辑隔离。例如，智能体A对客户画像进行重算写入时，必须先获取“客户ID_123数据锁”，智能体B同时段触发的触达任务则必须排队等待，防止写入冲突。

乐观锁与事务性操作：对于冲突概率较低的场景，采用版本号（乐观锁）机制。更新数据时校验版本，若发现已被其他智能体变更，则自动重试或进行差异合并，减少锁阻塞时间。

软性隔离与副本机制：对于知识库读取远多于写入的场景，采用读写分离和副本复制，让查询类智能体访问只读副本，仅让管理类智能体操作主库，从架构层面大幅减少锁冲突。

    - 3.5.3执行路径动态规划

突破固定的静态流程，让智能体集群能根据实时变化的上下文信息（如用户生命周期阶段、营销活动时效、接口可用性）自适应地选择最优的执行分支，并在遇到不可抗故障时，拥有多层级的自愈和保全手段。

      - 3.5.3.1上下文感知的实时决策引擎

执行路径不是提前写死的，而是在每个任务节点完成时，依据快照下的上下文决策出下一跳。

多维上下文采集：构建一个上下文快照对象，融合用户当前所处的交互阶段（初次接触、犹豫对比、交易中断）、活动时效（还剩10分钟结束的闪购优惠）、情绪状态（由情感分析模块注入）以及系统实时容量和延迟。

路径选择策略：通过规则引擎与轻量级模型相结合的方式选择路径。例如，当检测到“用户阶段=询价后沉默”且“库存<20%”时，策略自动将路径从“标准推介”切换为“紧迫感营造+专属折扣发放”；当“大模型服务P99延迟>2秒”时，所有路径自动绕行大模型，改用缓存匹配或规则回答。这种基于成本、时效和收益的动态规划，确保系统在每个微观时刻都能做出最合理的宏观动作。

      - 3.5.3.2多层级的韧性执行与失败重试

分布式协作中局部失败是常态，系统必须设计清晰的失败处理递进策略，以提升全链路成功率。

智能重试策略：失败后不盲目立即重试，而是区分错误类型。对于网络抖动、暂时性限流，采用指数退避（Exponential Backoff）策略，在预设的最大退避时间内多次尝试；对于明确的业务逻辑错误（如参数不合法），则直接标记失败，避免无效消耗。重试时可将任务自动路由到不同可用区的镜像资源或备用模型。

优雅降级路径：当某智能体或节点不可用且重试无效时，自动切入预定义的降级逻辑。例如，需调用高端付费模型进行复杂推理但额度已耗尽时，降级路径自动切换至本地轻量模型生成基础回答，或返回兜底缓存及指引，让服务体验从“极致”平滑跌落到“可用”，而不是“中断”。

人工兜底无缝介入：在任务链路的最末梢，必须设计低摩擦的人工兜底入口。当智能体的最终置信度低于阈值、用户连续表达不满或处理敏感合规场景时，执行路径会自动暂停并创建一个结构化工单，连同完整的上下文快照、已执行路径轨迹一并推送到人工坐席工作台。人工处理完毕的信号又可作为新事件，回流进任务编排引擎，触发后续的归档或补偿动作，形成人机闭环。

    - 增加申告模拟能力

      - 增加模拟公客数据模板

- 增加公客特征数据模板：包含个人用户信息（姓名、手机号、归属地）、申告内容（如 “家庭宽带断网”“手机信号差”）、申告渠道（APP/10086 / 短信）、时间戳（随机分布在日常高峰时段，如 18:0022:00）；

      - 增加模拟公客申告

- 支持按规则生成：可配置申告量（如每分钟 50 条）、故障类型占比（如断网占 60%、卡顿占 30%）、重复申告概率（同一用户 1 小时内重复申告同故障的概率为 10%），模拟真实个人用户行为。

      - 增加模拟政企数据模板

- 增加政企特征数据模板：包含企业信息（名称、行业、政企等级）、联系人信息、申告内容（如 “办公专线中断”“企业组网延迟”）、影响范围（如 “50 人受影响”）、紧急程度（如 “P0 级故障”）；

      - 增加模拟政企申告

- 支持批量生成：按企业规模生成关联申告（如大型企业单次申告可能包含 35 个子故障点），申告时间集中在工作日 9:0018:00，模拟企业运维规律。

      - 增加模拟时序申告数据生成

- 时间序列生成：按真实用户行为的时间分布生成数据（如工作日申告量高于周末，晚高峰高于上午），每条数据包含精确时间戳（到秒）。

- 支持按时间粒度（秒 / 分钟 / 小时 / 天）生成申告数据，可配置数据维度（如申告类型：网络故障、数据异常、设备告警；业务线：宽带、短信、云服务；影响范围：单用户、区域、全网），每个维度可设置取值范围（如 “网络故障” 包含断网、时延过高、丢包率超阈值等子类型），满足不同场景的时序数据生成需求。

- 持基于模拟工单状态变更触发申告数据生成，例如 “主单标记为‘网络中断’时，自动生成对应区域的用户断网申告，5 分钟后申告量达到峰值”；可配置事件与申告的关联规则，实现工单状态与申告数据的联动

      - 增加模拟时序申告数据同步

- 实时同步机制：生成的时序数据通过内部接口同步至下游系统（如工单系统、监控大屏），支持按时间粒度（如 1 分钟 / 批）增量同步，模拟真实数据流入节奏。

- 支持配置模拟时序申告数据同步至应急模拟工作台的关联模块，如工单系统（同步申告量触发工单生成）、风险监测屏（同步异常申告数据支撑风险评估）、日志系统（同步完整数据用于追溯）；

- 支持按数据特征设置同步触发规则，如 “申告量峰值超过阈值时自动同步至工单系统”“异常标记的数据强制同步至所有关联模块”；也可关联模拟场景阶段触发，实现按需同步。

      - 增加人工导入模拟申告数据

- 支持导入常见数据格式文件，包括 Excel（.xlsx/.xls）、CSV、JSON 等，预设标准模板（含时间戳、申告类型、业务线、影响范围、申告量等必填字段），用户可下载模板填写数据后上传；允许自定义字段映射（如将文件中的 “故障类型” 字段映射至系统 “申告类型”），适配非标准格式的历史数据或特殊场景数据

      - 增加导入数据校验功能

- 上传文件后自动进行格式校验（如时间戳格式是否符合规范、数值型字段是否为数字）、完整性校验（必填字段是否缺失）、逻辑性校验（如 “影响范围” 与 “申告量” 是否匹配业务常识），校验不通过时生成详细错误报告（标注错误行号及原因，如 “第 5 行时间戳格式错误”），支持在线编辑修正或下载错误数据本地修改后重新上传。

- 校验通过后，展示导入数据的预览视图（如前 100 行数据的关键字段）及统计信息（如各申告类型占比、时间分布趋势），用户确认无误后点击 “确认导入” 完成操作；预览时支持筛选查看异常数据（如申告量超出常规范围的数据），可手动剔除或调整后再导入

      - 增加模拟公客申告数据筛选功能

- 支持按公客核心属性筛选，包括客户等级、所属区域、业务类型，每个维度提供下拉选项或搜索框，可组合筛选，精准定位目标群体的申告数据。

- 筛选结果实时展示符合条件的申告数据列表，包含公客名称、申告时间、问题描述等核心字段；支持点击单条数据钻取详情（如关联的工单处理记录、历史同类申告），也可批量选中数据进行导出（如导出 Excel 表格）或同步至其他模块（如风险分析屏）。

      - 增加模拟公客申告数据下载功能

- 支持按筛选结果、按场景、按自定义时间区间下载（如近 7 天的公客申告数据），满足不同维度的数据获取需求。

- 允许用户自定义下载字段，在默认全字段的基础上，可勾选所需字段，剔除冗余信息；支持保存常用字段组合为模板，后续下载时一键复用，提升操作效率。​

- 支持批量下载大容量数据，系统自动分卷压缩，并显示下载进度；提供增量下载功能，针对已下载过的时间范围，可仅下载增加或更新的申告数据，减少重复下载和资源消耗。

      - 增加模拟政企申告数据筛选功能

- 支持按政企客户核心属性筛选，包括客户级别、所属行业（如金融、教育、医疗、制造业）、合作年限、签约套餐等，可组合筛选，精准定位目标政企客户的申告数据。

- 筛选结果实时展示符合条件的申告数据列表，包含政企客户名称、申告时间、问题描述、处理进度等核心信息；支持点击单条数据钻取详情，也可批量选中数据进行对比分析或导出至分析工具。

      - 增加模拟政企申告数据下载

- 支持按筛选条件如模拟场景、时间区间下载筛选结果。

- 提供 Excel、CSV、PDF 等格式选择，Excel 和 CSV 格式保留完整字段（含政企客户名称、申告类型、影响等级、处理进度等），支持自定义勾选需下载的字段（如仅保留 “客户名称、申告时间、问题描述”）。

- 支持批量下载大容量数据，系统自动分卷压缩，并显示下载进度；提供增量下载功能，针对已下载过的时间范围，可仅下载增加或更新的申告数据，减少重复下载和资源消耗。

    - 增加处置进度模拟能力

      - 增加动态流程模拟引擎

- 基于状态机定义流程框架：支持配置 “处置阶段”（如 “受理→诊断→执行→验收”）及阶段间流转规则（如 “诊断通过才能进入执行阶段”）。

      - 增加流程模板创建能力

- 支持创建流程模板（如 “网络故障处置模板”“政企投诉处理模板”），模板包含预设节点序列及耗时规则。

      - 增加流程模板复用能力

- 复用流程模板（如 “网络故障处置模板”“政企投诉处理模板”），模板包含预设节点序列及耗时规则。

      - 增加流程一键生成能力

- 根据创建/复用的流程模板可一键生产新流程。

      - 增加模拟处置进度可视化查看

- 流程图可视化：用拓扑图 / 时序图展示流程全节点（如横向时间轴展示阶段，纵向分支展示并行节点），节点状态用颜色区分（待处理 = 灰色、处理中 = 蓝色、完成 = 绿色、超时 = 红色），鼠标悬浮显示详情（负责人、已耗时、剩余预计时间）。

- 进度指标看板：实时展示核心指标（整体进度百分比、已用时长、预计剩余时长、超时节点数量），支持与预设基线对比（如 “当前进度比标准流程慢 15%”）。

      - 增加模拟处置步骤多条件筛选能力

- 支持按节点名称、状态（处理中 / 完成）、负责人、时间范围（如 “近 2 小时增加节点”）检索步骤，结果高亮显示在流程图中。

      - 增加模拟处置步骤检索能力

- 关联信息检索：可通过 “流程 ID”“关联工单编号” 查询完整流程步骤，或通过 “超时节点”“关键节点”（如验收节点）筛选重点步骤。

      - 增加模拟处置进度多格式下载

- 支持将流程进度数据导出为 Excel（含节点名称、状态、耗时、负责人等明细）、PDF（含流程图 + 进度指标）、JSON（供系统集成）。

      - 增加模拟处置进度定制化下载

- 导出时可选择 “全量数据” 或 “关键节点数据”，支持按时间区间（如 “前 3 个阶段”）筛选导出内容，保留数据完整性（含状态变更日志）。

    - 增加数据模拟能力

      - 增加自定义模拟数据构造

- 支持自定义时序流量数据,基于预演数据集的基线特征（如带宽波动、用户量变化），配置合成参数（峰值时间、波动幅度、周期规律），生成高仿真时序数据（如 5G 基站流量、核心网吞吐量），支持按秒级粒度构造。

      - 增加模拟指标趋势看板

- 多维度指标展示：整合合成的时序指标数据（如时延、吞吐量），通过折线图、柱状图展示趋势变化（如日 / 周 / 月波动），异常点自动标红（基于注入的异常特征）。

      - 增加模拟舆情趋势看板

- 舆情数据可视化：基于合成的模拟舆情数据（如用户投诉量、关键词热度），通过词云（展示高频问题）、折线图（投诉量趋势）、地图（地域分布）展示舆情特征。

      - 增加模拟场景标签管理

- 场景标签体系设计：定义标准化场景标签（如 “网络中断”“带宽拥塞”“舆情爆发”），支持自定义标签（如 “重大活动保障场景”），标签包含属性（场景等级、影响范围、关联业务）。

- 场景标签检索：支持按标签名称、属性（如 “影响范围 = 全省”）检索关联的仿真数据、趋势看板，快速定位目标场景。

      - 增加模拟业务标签管理

- 业务标签分类：按业务类型（如 “公客 5G”“政企专线”“宽带”）、指标类型（如 “网络指标”“业务指标”“舆情指标”）定义标签体系，支持多级标签（如 “公客 5G→注册指标→成功率”）。

- 标签与数据绑定：合成数据时自动 / 手动关联业务标签（如 “政企专线” 标签绑定对应的流量数据、舆情数据），确保数据按业务维度归类。

    - 增加场景模拟能力

      - 增加动态剧本编辑器

- 场景要素配置：每个节点可配置核心参数（如 “正常流量节点” 设置时长、流量基线；“异常节点” 设置异常类型、触发阈值、持续时间），支持关联场景标签（如 “网络拥塞场景”“舆情爆发场景”）。

- 剧本版本与复用：支持保存剧本为模板（含完整节点配置、标签），可修改复用；记录版本历史（创建时间、修改人、变更内容），支持回滚至历史版本。

      - 增加模拟数据注入模块

- 梯度参数配置：支持定义流量注入梯度（如 “初始流量 100Mbps→5 分钟后升至 300Mbps→触发异常后骤降至 50Mbps”），配置流量持续时间、步长（每秒 / 每分钟调整）。

- 与剧本联动：动态接收剧本编辑器的节点指令（如 “启动异常节点”），实时切换流量类型与参数，确保注入数据与场景进度同步。

      - 增加预演状态管理能力

- 状态定义与流转：预设预演状态（准备中→执行中→暂停→结束→归档），支持手动触发状态变更（如 “执行中” 点击 “暂停” 按钮暂停注入与剧本执行），状态变更时自动记录日志（操作人、时间、原因）。

- 进度跟踪：实时展示预演进度（如 “当前执行至剧本第 3 节点，完成率 60%”），关联节点耗时（如 “异常节点已执行 10 分钟，剩余 5 分钟”），超时未完成时自动提醒。

- 异常中断处理：预演过程中发生错误（如数据注入失败、剧本节点逻辑错误）时，自动暂停并标记 “异常” 状态，展示错误详情（如 “节点参数缺失”），支持手动修复后恢复执行。

      - 增加模拟业务总结能力

- 核心指标统计：自动汇总预演关键数据（如总流量、异常事件数、工单处理时效、舆情峰值），对比剧本预设目标（如 “预期异常流量触发 30 条工单，实际触发 28 条”），计算偏差率。

- 场景效果分析：生成场景复盘报告，包含 “流量趋势图”（正常 / 异常阶段对比）、“节点执行时序图”（各节点耗时分布）、“问题清单”（如 “混合流量阶段数据注入延迟”）。

- 报告导出与分享：支持将总结报告导出为 PDF/Excel，包含图表与原始数据；支持关联场景标签存档，便于按标签检索历史报告（如查询 “网络拥塞场景” 的所有预演总结）。

      - 增加手动生成模拟场景工单能力

- 场景关联配置：手动生成时可选择关联的预演场景（通过场景标签筛选），系统自动提取场景关键信息（如故障类型、影响范围）作为工单基础字段（工单标题、描述、优先级）。

- 工单参数定制：支持补充 / 修改工单信息（如负责人、预计完成时间），可批量生成（如为 “区域断网场景” 一次性生成 5 条关联工单，模拟多部门协同）。

    - 增加告警模拟

      - 增加模拟告警配置

- 支持自定义告警核心属性：可设置告警 ID、事件类型（如 “云网断网”“带宽拥塞”）、级别（P0P3）、关联云网事件（通过事件 ID 绑定）、涉及网元 / 设备（如 “5GC 核心网”“IPRAN 节点”）、告警描述模板（含变量占位符，如 “{区域} 发生 {故障类型}”）。

- 关联场景标签与触发规则：配置时可绑定场景标签（如 “重大活动保障”“日常演练”），并设置告警触发条件（如 “当模拟流量≥阈值时自动触发” 或 “手动选择事件后触发”），支持按标签批量复用配置模板。

      - 增加模拟告警上报能力

- 对接告警处理系统接口：按告警处理系统的标准格式（如 JSON 结构）封装配置好的告警信息，包含基础属性（ID、级别、时间戳）、扩展信息（影响范围、关联事件），通过 HTTP/WebSocket 协议实时上报。

- 批量与单条上报支持：支持 “选择单个云网事件触发单条告警” 或 “按场景标签批量触发多条关联告警”（如 “区域断网场景” 同时上报核心网、传输网、接入网的关联告警），满足复杂场景需求。

- 上报状态跟踪：记录告警上报结果（成功 / 失败），失败时自动重试（可配置重试次数 / 间隔），并生成上报日志（含时间、接收系统反馈），确保全量告警无遗漏送达。

      - 增加模拟告警恢复能力

- 手动 / 自动恢复触发：支持两种恢复方式 —— 手动触发（通过界面点击 “恢复” 按钮）或自动触发（按配置的恢复条件，如 “模拟故障修复节点执行完成后自动恢复”）。

- 恢复信息同步：告警恢复时，生成恢复记录（含恢复时间、操作人、恢复原因），并按标准格式上报给告警处理系统，更新告警状态为 “已恢复”，确保上下游系统状态一致。

- 关联数据联动：恢复时同步触发关联指标、申告数据的状态更新（如 “告警恢复后，关联的 5G 指标趋势回归正常”“申告量停止增长”），模拟真实故障修复后的连锁反应。

      - 增加模拟时序告警数据同步

- 时序化数据构造：按时间戳（精确到秒）生成告警相关时序数据，包括告警触发时间、持续时间、恢复时间，并关联同期的指标数据（如告警期间的 5G 时延变化）、申告数据（如每 5 分钟的用户投诉量）。

- 历史趋势同步：根据当前时间，自动匹配历史同期的指标 / 申告趋势，确保时序数据的趋势合理性。

- 与工作台联动同步：当命中模拟指挥工作台时，根据场景标签自动提取同步的时序告警数据（含时间轴、关联指标 / 申告趋势），供工作台展示 “告警发生→发展→恢复” 的全周期数据曲线。

    - 增加预演数据模型

      - 增加数据构建策略

- 常规数据策略：定义常规业务指标的沉淀规则（如按日 / 周采集 5G 注册成功率、带宽利用率等基线数据，保留近 6 个月完整时序），明确筛选条件（剔除异常值、补全缺失值），确保基线数据稳定性。

- 典型故障数据策略：针对历史故障案例（如 “核心网中断”“带宽拥塞”），制定故障数据沉淀规则 —— 采集故障前 / 中 / 后全周期数据（含指标波动、告警序列、申告量变化），按故障类型（网络 / 业务 / 舆情）分类存储，标注故障特征（如 “故障时时延突增 300%”）。

- 策略动态调整：支持修改沉淀规则（如调整数据保留周期、增加故障类型），策略变更后自动同步至数据采集流程，确保数据集持续适配业务需求。

      - 增加数据转化器

- 格式统一转化：将多源原始数据（如 Kafka 流数据、数据库表数据、日志文件）转化为预演模型兼容的标准格式（如 JSON 时序格式），统一指标单位（如时延从 “毫秒” 统一为 “秒”）、时间戳精度（精确到秒）。

      - 增加预演数据加载器

- 多源加载支持：支持从数据库、文件、数据仓库加载预演数据，适配批量加载（一次加载 1 个月数据）和增量加载（仅加载增加数据），满足不同场景的数据量需求。

- 加载校验与容错：加载时自动校验数据完整性（如时序数据时间戳连续性）、格式正确性（如指标值是否为数值型），校验失败时标记错误位置并提示修复建议，支持跳过错误数据继续加载。

- 场景化加载适配：根据预演场景需求（如 “模拟早高峰故障”），加载器自动筛选匹配的数据（如 “早高峰时段的常规基线 + 对应时段的故障数据”），并按场景节奏（如秒级 / 分钟级）流式推送数据至仿真引擎。

      - 增加预演数据版本管理

- 版本创建与标识：支持手动 / 自动创建数据版本 —— 手动触发（点击 “创建版本” 生成当前数据集快照）或自动触发（按周期如 “每周日” 生成基线版本，或故障数据增加时生成增量版本），版本命名规则可配置（如 “V20250801_常规基线”“V20250801_核心网故障”）。

- 版本比对与追溯：提供版本比对工具，支持可视化对比不同版本数据的差异（如 “V1 与 V2 的 5G 注册成功率基线偏差 1.2%”），展示差异点的具体指标、时间范围；记录版本元数据（创建人、来源数据、变更说明），支持按版本号 / 时间 / 场景标签检索追溯。

- 版本复用与加载：支持基于历史版本创建新版本（复制后修改），预演场景启动时可选择指定版本数据加载（如 “复用 V20250701 的故障数据进行演练”），加载时自动适配当前场景的数据格式要求。

      - 增加关联预演场景能力

- 场景  数据标签关联：支持为预演场景（如 “5G 基站断站”“政企专线拥塞”）绑定数据版本标签（如 “绑定 V20250801_基站故障数据”），建立 “场景标签  数据版本” 映射关系（如 “断站场景” 固定关联含 “信号丢失” 特征的数据版本）。

- 场景启动自动加载：预演场景启动时，加载器根据场景标签自动匹配并加载关联的数据版本，无需手动选择；若场景涉及多阶段（如 “正常→故障→恢复”），自动按阶段加载对应数据片段（正常阶段加载基线数据，故障阶段加载故障数据）。

- 场景数据使用统计：记录数据版本在各场景中的使用次数、效果反馈（如 “V20250801 版本在 3 次断站场景中均准确触发告警”），为数据版本优化提供依据（如标记高频使用的优质版本）。

    - 增加预演场景库

      - 增加预演场景配置

- 建立 “场景  实例” 映射机制：每个预演场景（如 “核心网中断演练”）可关联多个预演实例（同一场景的不同次运行记录），实例存储运行参数（如触发时间、注入数据版本）、结果数据（如指标波动、工单处理时效），支持通过场景快速查询所有实例的历史记录。

      - 增加预演场景关联预演实例

- 实例数据反向关联：实例运行时自动绑定场景 ID，运行过程中产生的时序数据、告警信息、处置日志等均标记场景标识，便于追溯 “某场景的某次实例为何出现异常结果”。

      - 增加预演场景关联模拟处置流程

- 流程关联配置：在场景编辑时，可选择关联预设的模拟处置流程（如 “核心网故障处置流程”），绑定后场景运行时自动触发该流程（如场景启动→自动开启对应处置节点），确保 “场景故障” 与 “处置动作” 的联动。

- 关联校验：绑定前校验场景标签与流程标签的匹配性（如 “网络故障场景” 需关联 “网络类处置流程”），避免不匹配的流程关联导致场景逻辑混乱。

      - 增加预演场景复用与克隆能力

- 复用机制：支持将典型场景（如 “政企专线拥塞”）标记为 “可复用模板”，其他用户可直接基于模板创建新场景，保留原场景的核心配置（如故障类型、关联数据版本、处置流程）。

- 差异化参数修改：复用模板时，允许修改非核心参数（如故障持续时间、影响范围、注入流量梯度），无需重新配置全量属性，提升场景创建效率。

- 完整克隆：支持 “一键克隆” 场景，生成与原场景完全一致的副本（含所有配置、关联关系、标签），副本可独立修改（如在原场景基础上增加异常节点），避免直接修改模板影响历史实例。

- 衍生场景创建：基于克隆副本，支持通过 “增删节点”“调整关联关系” 生成衍生场景（如从 “单区域断网” 克隆衍生出 “多区域联动断网”），并自动继承原场景的标签体系（如 “网络故障” 父标签）。

      - 增加预演场景权限管理能力

- 场景级权限配置：支持为单个场景单独配置权限（如 “重大故障演练场景” 仅允许管理员和指定编辑者修改），权限变更实时生效，确保核心场景的配置安全性。

      - 增加预演场景版本管理

- 版本创建与标识：场景首次创建时生成初始版本（V1.0），每次修改保存后自动生成新版本（如 V1.1、V1.2），版本号规则可配置（如主版本 + 次版本），版本名称支持自定义（如 “V1.1_增加舆情节点”）。

- 版本差异与回滚：提供版本对比功能，可视化展示不同版本的配置差异（如 “V1.0 与 V1.1 的差异在于增加了 3 个异常注入节点”）；支持回滚至历史版本（如回滚到 V1.0），回滚后自动生成新的版本记录（如 V1.3_回滚至 V1.0）。

      - 增加预演场景库管理界面

- 场景库可视化管理,分类展示与检索：界面按场景标签（如 “网络故障”“业务中断”“舆情演练”）分类展示场景，支持按名称、创建时间、版本、标签等多条件检索，快速定位目标场景。场景状态标识：界面直观展示场景状态（如 “启用”“禁用”“草稿”），支持批量操作（如批量启用 / 禁用场景、批量添加标签），提升管理效率。

- 场景详情与关联数据展示,详情页整合信息：场景详情页展示核心配置（故障类型、关联流程、数据版本）、版本历史、关联实例列表、权限配置，支持一键跳转至关联的处置流程、实例结果页。模板推荐与复用入口：在库界面突出展示 “高频复用模板”，提供 “基于此模板创建”“克隆” 快捷入口，降低新用户的使用门槛。

    - 增加数据动态回溯

      - 增加业务指标回溯

- 时间点精确查询：支持输入任意时间点（如 “20250801 10:05:30”），查询该时刻的所有业务指标值（如 5G 注册成功率、带宽利用率），并返回指标在该时间点的状态（正常 / 异常）、与基线的偏差率。

- 趋势联动回溯：查询时同步展示该时间点前后的指标趋势（如前 5 分钟至后 5 分钟的变化曲线），标注异常触发点，辅助分析指标波动原因。

      - 增加告警状态回溯

- 告警时间线还原：记录每个告警的完整状态变化（产生时间、状态变更时间、恢复时间），支持查询任意时间点的告警状态（如 “t 时刻某告警是否处于活跃状态”“是否已恢复”）。

- 关联指标联动：回溯告警状态时，自动关联该时间点的业务指标，验证告警触发的合理性。

      - 增加操作记录回溯

- 全量操作日志时序化：记录所有操作（如创建工单、修改场景配置、启动数据注入）的时间戳、操作人、操作内容、关联对象（如关联的工单 ID、场景 ID），按时间序列索引存储。

- 时间点精准检索：支持按时间点 / 时间范围查询操作记录（如 “查询 20250801 10:0010:05 的所有操作”），并展示操作前后的数据状态对比（如 “修改前的指标阈值” 与 “修改后的值”）。

      - 增加申告数据回溯

- 申告时序快照：按秒级时间戳记录申告数据（公客 / 政企申告量、内容、用户信息），支持查询任意时间点的申告总量、TOP3 高频问题、地域分布。

- 关联场景回溯：查询时自动关联该时间点的预演场景状态（如 “是否处于故障场景”），分析申告与场景的关联性（如故障场景中申告量激增）。

      - 增加舆情数据回溯

- 舆情快照存储：定时（如每秒）对舆情数据（投诉量、关键词热度、情感倾向）生成快照，记录舆情在任意时间点的分布特征（如 “20250801 10:05 的舆情关键词为‘断网’，情感负面占比 80%”）。

- 趋势动态回放：支持按时间轴滑动查看舆情变化（如从 10:00 到 10:10 的关键词演变），回溯时同步展示关联的业务指标（如舆情恶化时的 5G 时延变化）。

    - 增加模拟记录查询

      - 增加查看历史模拟进度

- 记录每次模拟的核心元数据：模拟 ID、关联场景名称、启动时间、结束时间、执行人、状态（成功 / 失败 / 中断），形成结构化模拟清单，作为进度、次数、结果查询的基础。​

- 支持按模拟场景、时间范围、执行人等维度分类存储，便于快速筛选定位目标模拟记录。

      - 增加查看历史模拟次数

      - 增加查看历史模拟结果

- 自动提取每次模拟的关键结果数据：业务指标峰值 / 谷值（如 5G 注册成功率最低值）、告警触发数量、工单处理时效、申告量峰值、舆情扩散范围等，形成结果指标看板。​

- 按 “成功模拟”“失败模拟” 分类展示结果，支持按指标排序（如按 “工单处理耗时” 升序排列，快速定位最优 / 最差结果）。

    - 增加能力调用模拟能力

      - 增加API Mock框架

- 支持 REST、HTTP等主流协议仿真：按协议规范解析请求（如 REST 的 URL 路径、请求方法、参数），模拟服务端接收与响应逻辑，无需改造真实服务代码（无侵入式）。

- 动态 Mock 规则配置：提供可视化界面定义 Mock 规则 —— 按请求参数（如 “当 param=value 时返回特定响应”）、请求头（如 Authorization 令牌）匹配请求，配置响应内容（状态码、响应体、延迟时间），支持 JSON/XML 等格式，规则可即时生效。

- 响应模板复用：内置常用响应模板（如 “成功响应”“参数错误”“服务超时”），支持自定义模板并关联业务场景（如 “模拟 5G 注册接口超时”），提升 Mock 配置效率。

      - 增加模拟原子能力沙盒

- 原子能力容器化隔离：将模拟的服务调用能力（如 “工单创建”“指标查询” 原子服务）部署在独立沙盒环境，与真实服务网络隔离，避免仿真调用影响生产环境，支持沙盒环境一键重置（清除调用记录、恢复初始配置）。

- 原子能力注册与管理：沙盒内支持注册多类型原子服务，记录服务元数据（服务名称、协议类型、接口定义、版本），提供 “启用 / 禁用” 状态切换，便于按需激活特定服务进行测试。

- 环境参数定制：支持配置沙盒环境参数（如网络延迟、成功率模拟 —— 设置 “80% 概率正常响应，20% 概率返回 503 错误”），模拟真实网络波动与服务不稳定场景。

      - 增加模拟原子能力调用历史查询

- 调用信息实时记录：沙盒内所有模拟调用自动记录关键信息 —— 调用时间、服务名称、协议类型、请求参数、响应结果（状态码、内容）、调用耗时、调用来源（如哪个沙盒场景触发），形成结构化调用日志。

- 多条件查询与筛选：提供调用历史查询界面，支持按 “服务名称、时间范围（如近 1 小时）、响应状态（成功 / 失败）、请求参数” 组合筛选，快速定位目标调用记录（如 “查询‘工单创建’服务的失败调用”）。

      - 增加模拟原子能力调用详情查询

- 详情维度展示：点击某条调用记录，展示完整调用链路 —— 请求原始报文（含 URL、 headers、body）、Mock 规则匹配过程（命中哪个规则）、响应生成逻辑（如延迟 200ms 返回）、服务端处理日志（模拟的内部处理步骤）。

      - 增加模拟warroom触发

- 支持基于沙盒调用事件自动触发 WarRoom—— 配置触发规则（如 “当‘指标查询’服务连续 3 次超时调用”“‘工单创建’服务返回 500 错误”），规则满足时自动创建 WarRoom 会话，关联触发事件的调用记录 ID。

- 手动触发支持：提供 “一键触发 WarRoom” 入口，在沙盒调用过程中手动启动会话，用于测试特定场景下的通知流程（如 “主动模拟服务异常，验证 WarRoom 是否启动”）。

      - 增加模拟warroom分组通知

- 分组通知配置：支持按角色 / 部门（如 “网络运维组”“业务支撑组”）定义 WarRoom 通知分组，触发时仅向目标分组推送通知（避免无关人员干扰），分组可动态增删成员（关联用户账号）。

      - 增加模拟warroom自定义通知信息

- 通知信息自定义，支持配置通知内容模板 —— 包含触发事件详情（如 “服务调用失败：service=xxx，time=xxx”）、沙盒场景标签（如 “预演场景：核心网中断”）、操作入口（如 “点击查看调用详情”），支持文本、链接、富文本格式，适配邮件、短信、系统内消息等多渠道。

      - 增加模拟warroom通知关联模拟处置进度

- 实时关联处置进度：WarRoom 通知触发后，自动绑定沙盒内的模拟处置流程（如 “服务调用失败→触发 WarRoom→关联‘故障诊断’处置节点”），通知信息中同步展示处置进度（如 “当前处于‘根因分析’节点，预计剩余 5 分钟”）。

- 状态回传：当模拟处置流程节点状态变更（如 “故障修复完成”），WarRoom 通知自动更新状态（如 “处置完成，服务调用恢复正常”），形成 “调用异常→通知→处置→恢复” 的闭环反馈。

    - 增加故障模拟配置

      - 增加关联告警配置

- 支持对已归档模拟记录 “添加 / 删除 / 修改” 关联告警信息：可手动选择告警 ID（关联系统内的模拟告警库），补充告警级别、触发时间、恢复时间等属性，或直接录入自定义告警内容（如 “增加‘核心网过载’告警”）。

- 关联规则校验：添加时自动校验告警时间是否在模拟运行时段内（避免时间逻辑冲突），删除时提示 “是否同步删除关联的处置记录”，确保数据一致性。

- 告警关联可视化：配置后在模拟记录详情页，通过时间轴展示 “模拟事件→关联告警→告警恢复” 的完整链路，直观呈现告警与事件的时序关系。

      - 增加处置超时时间配置

- 支持修改模拟记录中 “处置流程节点的超时阈值”：可针对单个节点（如 “诊断节点”）或全流程调整超时时间（如从 30 分钟改为 45 分钟），修改后自动更新该节点的 “超时判定结果”（如原记录中 “超时” 可能变为 “未超时”）。

- 超时影响追溯：调整后同步展示对模拟结果的影响（如 “修改后，该节点处置时效从‘不合格’变为‘合格’”），并记录修改日志（操作人、原时间、新时间、修改原因），便于审计。

      - 增加模拟运行时段配置

- 支持调整已归档记录的 “模拟运行时间范围”：可修改开始时间、结束时间（需满足 “结束时间＞开始时间”“不超出原模拟周期的 ±20%” 等校验规则，避免大幅偏离原始场景）。

- 时段调整联动：修改后自动同步关联数据的时间戳（如业务指标、申告数据的时间范围随之调整），确保 “运行时段” 与 “数据时间轴” 一致，避免时序混乱。

      - 增加模拟场景拓扑图上传

- 支持上传 / 替换已归档场景的拓扑图：兼容主流图片格式（PNG、SVG、JPG），文件大小限制（如≤10MB），上传后自动关联场景 ID，覆盖原拓扑图时提示 “是否保留历史版本”。

- 拓扑图交互支持：上传后在场景详情页提供预览（缩放、拖拽）、下载功能，支持 “在拓扑图上标注关键节点”（如用红框标记 “故障发生点”），标注内容与拓扑图绑定存储。

      - 增加模拟应急预案上传/下载

- 上传支持：可向已归档模拟记录上传应急预案文件（格式支持 PDF、Word、Excel），文件需关联名称、版本号、适用场景（如 “《5G 基站断站应急方案 V2.0》”），上传后自动记录上传时间、操作人。

- 支持下载关联的应急预案（保持原格式），允许上传新版本预案（保留历史版本列表，标注 “当前生效版本”），避免文件覆盖导致历史数据丢失。

      - 增加模拟应急预案关联模拟场景

- 支持 “多对多” 关联：一个应急预案可关联多个模拟场景（如 “《网络拥塞预案》关联‘带宽突增’‘区域断网’场景”），一个场景也可关联多个预案（如 “核心网故障场景” 关联 “硬件抢修”“流量调度” 两个预案）。

- 提供 “批量关联 / 解除关联” 功能，关联时校验预案适用场景是否与模拟场景标签匹配（如 “政企专线场景” 不关联 “公客故障预案”），避免无效关联。

- 在场景详情页展示 “关联应急预案列表”（含名称、版本、下载入口），在预案详情页展示 “关联模拟场景记录”（含场景名称、归档时间），实现双向追溯。

    - 增加场景动态回溯

      - 增加时序流量回放

- 多维度流量数据采集：记录故障场景中的网络流量（带宽、时延）、业务流量（用户请求量、接口调用频次）、数据注入流量（模拟的异常流量），按毫秒级时间戳形成时序流，关联场景 ID 存储。

- 支持按 “原始速度”“加速（2x/5x）”“减速（0.5x）” 回放时序流量，可指定回放范围（如 “仅回放故障发生前 10 分钟至后 30 分钟的流量”），回放时实时向目标系统（如监控平台）注入流量数据，模拟真实流量波动。

- 流量与场景联动：回放时自动匹配场景的关键时间点（如 “流量峰值对应故障触发时间”），同步触发关联的告警、申告数据（如流量骤增时同步回放对应的用户投诉），确保 “流量  事件” 时序一致性。

      - 增加拓扑依赖快照

- 快照生成时机：在故障场景关键节点（如故障触发时、处置开始时、恢复完成时）自动生成拓扑依赖快照，记录全量信息：网络节点（设备 ID、状态、资源占用率）、链路（带宽、连接状态）、业务依赖关系（如 “基站→核心网→业务平台” 的层级依赖）、地理分布（机房 / 区域位置）。

- 快照结构化存储：采用图数据库（如 Neo4j）存储快照的节点、链路、依赖关系，关联时间戳和场景 ID，支持按时间点快速检索（如 “查询故障发生后第 5 分钟的拓扑快照”）。

      - 增加流程节点回溯

- 节点信息全量存储：记录故障处置流程中所有节点的关键数据：节点 ID、名称（如 “告警分析”“资源调度”）、开始 / 结束时间、状态（待处理 / 处理中 / 完成 / 失败）、执行人、输入输出参数（如 “输入：告警 ID；输出：根因结论”）。

- 时序化节点可视化：通过时间轴展示节点执行顺序，标注节点间依赖关系（如 “‘资源调度’依赖‘告警分析’完成”），支持按 “节点状态”“时间范围” 筛选（如 “仅查看失败节点”）。

      - 增加操作镜像对比

- 镜像捕获时机：在关键操作执行前后（如 “启动故障注入”“调整资源配置”“触发应急预案”）自动生成操作镜像，记录操作前后的系统状态：配置参数（如流量阈值、告警规则）、资源状态（CPU / 内存使用率）、业务指标基线。

- 镜像结构化：每个镜像关联操作 ID、操作人、时间戳、操作内容（如 “将流量阈值从 100Mbps 调整为 200Mbps”），以快照形式压缩存储，关联场景 ID 便于追溯。

- 操作前后对比：选择某操作的 “前镜像” 与 “后镜像”，自动比对配置参数（如阈值变化）、资源状态（如 CPU 使用率从 30% 升至 60%）、指标波动（如操作后业务时延增加 20ms），用表格 / 图表展示差异明细。

- 跨操作镜像对比：支持对比不同操作的镜像（如 “操作 A” vs “操作 B” 对系统状态的影响），识别操作对故障复现的关键度（如 “操作 A 是导致指标异常的主因”），生成差异报告（含影响范围、严重程度）。

    - 增加故障上报模拟能力

      - 增加模拟故障模板库

- 按故障类型分类存储模板：涵盖网络类（如 “基站断联”“链路拥塞”）、业务类（如 “5G 注册失败”“宽带时延突增”）、资源类（如 “服务器 CPU 过载”“存储不足”）等，每个模板包含核心字段：故障 ID、名称、描述（故障现象、影响范围）、关联指标（如 “5G_REG_FAIL_RATE”）、注入参数（持续时间、影响设备数量）、关联工单类型（如 “网络抢修单”“业务恢复单”）。

- 支持增加 / 编辑 / 删除模板，标记 “常用模板”（如 “区域断网”）便于快速调用；支持模板复制（基于现有模板修改生成新模板），减少重复配置。

      - 增加模拟故障等级管理

- 等级与模板绑定：创建模板时指定默认等级，注入故障时可临时调整等级，等级变更后自动同步至关联工单的优先级。

      - 增加模拟故障上报阶段管理

- 定义上报全流程阶段：如 “检测阶段”（系统自动发现故障）→“分析阶段”（初步定位原因）→“上报阶段”（生成正式报告）→“处置阶段”（联动工单处理），每个阶段配置目标时长（如分析阶段≤10 分钟）、产出物（如分析阶段需提交 “故障初步诊断报告”）。

      - 增加模拟故障上报附件上传

- 支持多类型附件补充：在上报各阶段可上传辅助材料，如故障截图（监控大屏快照）、日志片段（设备告警日志）、分析图表（指标趋势图），支持格式（PDF/PNG/Excel），单个附件大小限制（如≤10MB）。

- 附件与故障记录绑定：上传的附件自动关联当前故障 ID 和阶段（如分析阶段上传的日志仅关联该阶段），在历史记录中可点击下载，便于复盘时查阅原始依据。

      - 增加模拟故障上报倒计时

- 阶段级倒计时配置：为每个上报阶段设置倒计时（基于预设目标时长），前端实时显示剩余时间（如 “分析阶段剩余 5 分钟”），支持手动暂停 / 延长（需填写原因，如 “日志获取延迟，延长 10 分钟”）。

- 超时预警机制：倒计时剩余 10% 时弹窗提醒，超时后自动标记阶段 “异常”，同步推送通知给负责人（如短信 “分析阶段超时，请尽快处理”），超时记录纳入故障处置评分。

      - 增加模拟故障上报历史记录查询

- 记录核心信息：每次故障注入的模板 ID、等级、上报阶段流转详情、各阶段耗时、附件列表、关联工单 ID、处置结果（成功 / 失败）、操作人。

- 多维度查询：支持按时间范围（近 7 天）、故障类型（网络类）、等级（P1）、处置结果（失败）筛选，结果展示 “故障概要 + 关键阶段时间线”，点击可穿透查看详情。

    - 增加辅助模拟能力

      - 增加随机因子注入器

- 支持定义网络类（网络抖动：延迟波动范围 20100ms；丢包率：随机 0.1%5%）、故障类（传播延迟：随机 30s5min；故障扩散范围：单设备→多区域随机触发）、流量类（随机时段流量峰值：基线的 1.53 倍；流量波动频率：每 515 分钟随机波动一次）等因子类型。

- 支持每种因子设置随机规则（如正态分布 / 均匀分布）、取值范围（如抖动幅度上限）、触发概率（如 30% 概率触发丢包），支持组合配置（同时注入 “网络抖动 + 随机流量”）。

      - 增加模拟结果报告下载

- 多维度结果报告自动生成，报告核心内容，基础信息：模拟场景名称、随机因子组合、总时长、关键时间节点；

- 随机因子影响分析：各因子对业务指标的影响（如 “网络抖动导致 5G 时延平均增加 30ms”）、对工单处置的影响（如 “故障传播延迟使工单响应超时率提升 15%”）；

- 统计数据：关键指标在随机注入前后的对比（均值、峰值、方差）、不同因子强度下的结果分布（如 “流量峰值 2 倍时，申告量增长趋势”）；

- 异常点标注：自动标记因随机因子导致的极端结果（如 “某时点因丢包率 5% 触发工单积压”）。

- 支持多格式导出：PDF（含图表、文字分析）、Excel（含原始数据表格，如每分钟指标值）、JSON（供系统集成分析），导出时可选择 “精简版”（仅核心结论）或 “完整版”（含所有细节数据）

  - 3.6模型底座与知识库构建模块

    - 3.6.1 MLflow全生命周期管理

以MLflow为统一基座，实现实验可追溯、模型可管控、发布可重复，全面覆盖推荐、NLP、多模态等异构模型。

      - 3.6.1.1实验跟踪

统一入口与元数据记录：所有算法工程师使用同一MLflow Tracking Server，通过`mlflow.start_run()`自动记录超参、指标、代码版本、环境依赖及数据集签名。对于推荐模型，记录AUC、NDCG、召回率等；NLP记录困惑度、BLEU/ROUGE；多模态记录图文匹配准确率、CLIP分数等。

可视化对比与筛选：利用MLflow UI的对比功能，按指标排序、标签筛选（如`task:ranking`、`arch:bert`），快速定位最优实验。结合参数重要性分析，辅助调优。

可追溯性与合规：每次运行绑定Git commit hash与Docker镜像ID，确保任意实验可完整复现，满足模型审计要求。

      - 3.6.1.2模型注册与版本管理

分阶段管理：将模型生命周期划分为`Staging`、`Production`、`Archived`三个阶段。实验完成后，将最佳模型代码和参数通过`mlflow.register_model`注册为带版本号的模型（如`recall_model_v3`）。

元数据与标签：为模型添加标签，如`task:ctr_prediction`、`framework:pytorch`、`language:zh`，并记录训练数据范围、特征列表、离线测评报告等元数据，形成模型卡片。

阶段流转与审批：通过API或UI将`Staging`模型推送至`Production`需经过评审（可集成CI审批步骤），确保线上模型变更受控。旧版模型自动归档，但保留以备回滚。

      - 3.6.1.3部署发布流水线

多模式部署：利用MLflow Models提供的部署抽象，统一封装Python Function、PyTorch、ONNX等格式。在线推理采用MLflow + KServe/Seldon Core部署在Kubernetes上，自动生成REST/gRPC接口；批处理推理通过MLflow Spark UDF或Airflow任务调度。

A/B测试与金丝雀发布：在MLflow Model Registry中同时注册多个Production候选版本，由流量网关（如Istio）根据权重分配流量，对比线上效果，最终择优全量。

跨模型一致性：推荐、NLP、多模态等模型均遵循同一套注册→部署→监控流程，仅推理代码和serving配置不同，降低维护成本。

      - 3.6.1.4覆盖多类模型的关键实践

推荐模型：处理稀疏特征与Embedding矩阵较大问题，MLflow跟踪Embedding维度、特征域，模型包内包含预处理graph。

NLP模型：记录tokenizer、最大长度等配置，部署时自动加载HuggingFace Pipeline或自定义推理图。

多模态模型：跟踪视觉与文本编码器组合，记录图像预处理尺寸、文本tokenizer版本，模型签名定义多输入（image tensor + text tensor），确保部署后的调用规范统一。

    - 3.6.2自动化训练与评估管道

构建端到端CI/CD流水线，实现特征工程、训练、评估、部署的自动闭环，并支持定时重训与指标驱动自动上线。

      - 3.6.2.1特征工程与特征存储

离线/在线一致性：采用Feast或自研Feature Store，定义`FeatureView`将离线特征（如用户历史行为统计、文本TFIDF）统一注册。训练时从离线存储（如Hive/Delta Lake）拉取历史特征；推理时从在线存储（Redis/Cassandra）低延迟读取最新特征，保证线上线下特征计算逻辑完全一致。

流水线化特征计算：将特征计算封装为可重用的算子，由工作流引擎（如Airflow、Kubeflow）调度，定时更新特征表，确保数据新鲜度。

      - 3.6.2.2 CI/CD流水线设计

整个管道可由GitOps驱动，以Kubeflow Pipelines或Argo Workflows编排：

触发机制：代码推送到模型训练仓库的特定分支、新数据到达指定路径或定时触发（cron）。

数据验证与特征生成：执行数据质量检验（TFDV/Great Expectations），验证schema和分布；通过后触发特征工程任务，生成训练样本并注册到Feature Store的离线层。

模型训练与超参调优：启动分布式训练任务（如PyTorch DDP、Spark ML），调用MLflow记录本次训练的run信息。如需调优，可并行启动多组超参，最终选出最佳模型。

模型评估与门禁：在保留测试集上计算核心指标，并与基线模型（当前Production版本）对比。设置门禁：推荐模型CTR提升>0.5%且AUC不下降；NLP模型准确率提升且推理时延不增加超过10%。若未通过，流水线终止并发送通知；若通过，进入部署阶段。

模型注册与部署：将通过评估的模型注册至MLflow Registry，打上`Staging`标签，随后触发自动部署到测试环境，运行冒烟测试和性能测试。全部通过后，根据上线策略（手动/自动）晋升为Production。

      - 3.6.2.3 定时重训与指标驱动自动上线

**定时重训**：对于时效性要求高的模型（如新闻推荐、热点问答），配置每周/每日定时流水线，自动执行上述训练评估流程。若新模型离线指标达标，自动将其注册为Staging，并进行在线A/B测试。

**指标驱动自动上线**：定义自动上线策略：在A/B测试持续N小时，新模型的核心线上指标（如点击率、采纳率）在统计显著下优于旧版，则通过API将MLflow模型阶段自动切换至Production，由部署控制器完成滚动更新。同时更新基线模型指针，实现模型的无人工干预自演进。

      - 3.6.2.4 技术栈与关键点

流水线引擎：Kubeflow Pipelines (便携式DSL，支持复杂条件与循环) 或 Argo Workflows。

容器化环境：每个步骤运行在定制Docker镜像内，依赖版本锁定，保障可重复性。

自动化测试：集成模型推理正确性测试（定向输入输出检查）、性能压测、安全漏洞扫描于流水线后期。

    - 3.6.3非结构化数据ETL与向量化

构建从原始文档到可查询向量的流批一体管道，保障知识库的实时更新与查询一致性。

      - 3.6.3.1文档解析与文本切割

多源接入与解析：支持PDF、Word、网页、图片内文字（OCR）等非结构化数据。采用Apache Tika或Unstructured库进行文档结构化提取，保留标题、段落、表格等布局信息，并识别文档语言与实体。

智能文本切割：为保证嵌入质量，需按语义边界切割。采用递归字符分割（RecursiveCharacterTextSplitter）结合句子边界判定，对长文档以段落为单位进行拆分，并设置chunk重叠区（如10%字符重叠），避免关键信息被切断。同时保留文档源、位置、时间戳等元数据。

批流统一处理：对于离线海量文档，使用Spark任务并行解析与切割；对于实时上传文档，通过Kafka或对象存储事件触发Flink/函数计算任务进行准实时处理。

      - 3.6.3.2 嵌入生成与向量索引构建

嵌入模型选择：部署高性能嵌入服务，可选text2vec、BGE、E5等开源模型，或调用OpenAI Embeddings API。将切片文本批量送入嵌入模型，生成固定维度向量（如768/1536维）。为保持一致性，所有数据使用同一嵌入模型和同一规范化（L2归一化）。

向量索引创建：向量写入向量数据库（Milvus/Qdrant/Weaviate/Pinecone），建立IVF/HNSW索引。写入时携带完整的元数据及原始文本（便于展示），并支持根据source、时间等字段进行过滤。

#### 3.6.3.3 流批一体管道架构

Lambda架构演进：采用流批一体框架（如Apache Beam on Flink/Spark），在代码逻辑上实现一次编写、两端运行。离线层对全量历史文档执行批处理向量化，实时层监听变化流，增量更新向量库。

一致性保障：使用向量数据库的upsert操作，以文档ID+chunk序号作为主键，保证同一文档的更新是幂等的。实时流的偏移量管理（如Kafka offset）结合批处理的检查点，确保数据不丢不重。对于删除操作，实时流水线接收删除事件，从向量库中移除对应向量，实现端到端的知识新鲜度对齐。

#### 3.6.3.4实时性与一致性保证手段

毫秒级更新：实时管道延迟控制在秒级，从文档上传到可被检索，端到端延迟小于3秒。

数据校验：在嵌入生成前进行文本质量检测（空内容、乱码过滤）；向量化后抽查余弦相似度一致性，确保嵌入模型版本变更时平滑迁移。

重建机制：定期（如每季度）利用离线批处理全量重建向量索引，以清理碎片并优化索引结构，确保在线服务稳定。

    - 3.6.4监控与告警体系

全面监控模型服务、数据分布、知识库时效，异常时自动触发告警并执行回滚，保障系统鲁棒性。

      - 3.6.4.1 模型推理指标监控

性能指标：基于Prometheus收集模型P50/P95/P99推理延迟、QPS、错误率、GPU利用率和内存消耗。设置阈值：若P99延迟超过基线2倍或错误率突增，即时告警。

业务指标：将模型输出的置信度分布、推荐点击率、对话采纳率等业务指标通过自定义Exporter推送至监控系统，与业务基线比对，检测突变。

#### 3.6.4.2 数据漂移与模型衰减监控

数据漂移检测：利用Evidently AI、NannyML或自研模块，定期抓取线上请求样本与训练集样本，计算特征分布差异（PSI、KS统计量或基于距离的判别）。对重要特征设置漂移告警，如用户年龄分布PSI>0.2则提醒。

模型预测漂移：监控模型预测标签分布的变化，当预测分布显著偏离基线时，意味着模型可能已过时。结合真实标签延迟到达（如用户点击反馈），在线计算实际准确率/召回率，一旦连续两个窗口期低于最低质量线，自动触发模型迭代流水线。

#### 3.6.4.3知识库新鲜度监控

时效性指标：统计各知识源最近更新时间，计算“新鲜度得分” = 按时更新的文档占比。若某类法律文档超过1天未更新，触发告警。

向量索引健康度：监控向量库内文档总数、每日增量、平均向量缺失率，并周期性对比源数据库文档数量与向量库数量，发现不一致即刻告警。

检索质量监控：投放一批标准问题集，定时进行检索，检查召回率和平均倒数排名（MRR），若质量下降超过阈值，则怀疑嵌入质量或索引异常。

#### 3.6.4.4告警、自动回滚与自愈

告警聚合与路由：通过Alertmanager分级告警：轻微漂移仅邮件/钉钉通知；严重（如延迟飙升、准确率大幅跳水）立即触达OnCall并自动化处理。

自动回滚机制：当模型性能指标（如线上AUC）跌破安全线，且持续时间超过5分钟，由监控系统调用MLflow API，将当前Production模型降级为Archived，并将上一个稳定版本重新晋升为Production，触发Kubernetes滚动更新回退。整个过程无需人工干预，30秒内完成。

知识库自愈：发现向量索引丢失，自动重新触发增量ETL补全数据；若嵌入服务异常，切换至备用嵌入集群并发送告警。

闭环反馈：所有告警、回滚、自愈事件均记录日志并可视化在Grafana看板，供团队复盘与优化策略。

  - 3.7AI分析报告模块

    - 3.7.1数据自动拉取与计算

这是整个系统的基石，核心目标是解决“数据从哪里来”和“数据如何算”的问题，确保分析结果准确、及时。

      - 3.7.1.1数据自动拉取（多渠道数据集成）

数据源识别与接入

交易系统：连接内部CRM、订单数据库、支付网关。拉取用户ID、交易时间、订单金额、购买商品、支付状态等核心转化数据。

推荐/广告系统：连接内部推荐引擎日志、各大广告平台API（如巨量引擎、腾讯广告、Meta Ads、Google Ads）。拉取展示、点击、消耗、用户设备ID、创意素材ID、渠道来源、广告系列/组/关键词等曝光与点击日志。

ETL流程设计：

抽取（Extract）：支持实时（通过消息队列如Kafka，处理关键转化事件）和批量（通过定时任务如Airflow，处理非实时日志）两种模式。

转换（Transform）：核心工作是**归因关联**。将来自“交易系统”的转化事件与来自“推荐系统”的曝光/点击日志通过用户ID或设备ID进行精确或模糊匹配。需明确归因模型（如最终点击、线性、时间衰减等）。

加载（Load）：将清洗、关联后的明细数据加载到分析型数据库（如ClickHouse、Snowflake）或数据仓库（如Hive）中，供后续计算。

#### 3.7.1.2核心指标计算（业务逻辑层）

##### 3.7.1.2.1边际贡献

衡量增加或减少一个特定渠道/素材的投入，所带来的利润变化。

计算逻辑：`边际贡献 = (归因于此渠道/素材的转化收入  归因于此渠道/素材的可变成本)`。可变成本包括广告花费、素材制作费分成等。通过与基准线（如渠道平均表现）对比，判断其是“增量”还是“减量”贡献。

##### 3.7.1.2.2投资回报率

衡量投资效率的核心指标。

计算逻辑：`ROI = (归因于此渠道/素材的转化收入  归因于此渠道/素材的营销成本) / 归因于此渠道/素材的营销成本`。支持按日、周、月及不同颗粒度（整体、渠道、广告系列、单个创意）计算。

##### 3.7.1.2.3归因权重

在用户转化路径中，每个触点（渠道/素材）对最终转化贡献的“功劳”大小。

计算方法：

基于规则：如最终点击归因（最后触点100%功劳）、线性归因（路径上所有触点平分功劳）。

基于数据驱动：采用Shapley Value、马尔可夫链等算法，通过模拟移除/保留触点对转化概率的影响，计算每个触点的真实边际贡献率。这是更高级、更科学的计算方式。

系统体系架构

建设原则

- 工作台建设遵循以下原则：

- 规范引领：制定工作台建设规范，从建设框架标准、模型和数据标准、系统接入标准、系统风格标准、两级交互标准以及系统功能规范等多方面进行制定，确保工作台各项工作都能够在有序、稳定的推进建设。

- 场景驱动：以业务场景为驱动，以集约高效为目标，跨域融合、两级拉通，按需构建线上营销智能体平台，实现集约运营、一体赋能。

- 目标导向：明确工作台的平台功能升级、强化两级协同、丰富统一视图、拓展移动访问渠道等建设目标以及AI化、一体化等中长期规划目标，制定具体的工作计划和时间表，确保每一步工作都能够朝着目标的方向前进。

- 迭代发展：建立高效的沟通机制，系统化梳理平台建设与实施经验，通过持续优化形成闭环管理。

总体架构

软件技术架构

采用“大语言模型+微调模型+电信领域数据”架构方式，清洗和梳理产品、营销活动及客服等自有数据；客户意图识别、文本相似、文本分类等模型，提高问题从专业知识集召回的准确率，从而生成意图明确的指令，生成可靠的答案，更好的应用线上营销。

满足上云要求

满足集团L3上云要求，采用统一PaaS清单、技术组件安全可靠，应用云化解耦、水平/垂直可弹性伸缩，实现平台+应用的分布式架构。

具体要求如下：

- 使用云翼 PaaS 平台打造统一的 PaaS 技术底座。使用PaaS清单（《中国电信云运〔2023〕44号》）内组件，统一技术栈；统一接入云翼PaaS平台，统一开通、管理、运维PaaS组件；整合、拉通各资源池，使用云翼PaaS平台纳管IaaS资源，实现共享集群，提升资源利用率，降本增效。

- 使用研发云进行应用系统的敏捷开发和持续集成交付。结合应用软件微服务、容器化，实施需求敏捷开发和敏捷交付，实现端到端流水线自动化测试，实现代码安全、漏洞检测，实现多资源池版本一站式发布。根据不同上云标准，使用云道平台托管系统全量代码，以及持续集成/交付能力。

- 使用云桥平台统一汇聚全网IT、DT、CT、平台能力。将系统应用抽象并封装为原子能力，注册到云桥平台提供调用，最大化复用已有原子能力来降低应用开发成本和提升应用敏捷开发水平，构建开发者生态。

- 使用云眼平台全面监控上云系统。按照统一规范埋点并实时上报上云系统IaaS/PaaS/SaaS层的配置数据、性能数据、运行数据、调用链和日志等数据，使用云眼平台的监控能力和告警手段，实现跨系统的端到端监控联动和故障发现定位等智能运维能力。

软件架构图

应用要求分层解耦，能灵活地应对需求变化和系统演化的挑战。 根据架构层次关系，可以分为接入层、展现层、应用服务层、PaaS层、IaaS层。如下图：

- 接入层采用CTGSLB实现系统访问负载均衡及转发。

- 展现层采用采用HTML5、VUE3、Element Plus、ECharts、ANTV等主流技术，通过同/异步方式与能力层的服务交互通信。

- 服务层基于翼龙平台进行PaaS组件的统一控制与管理；访问控制采用Sentinel流量治理组件，以流量为切入点，从流量控制、流量路由、熔断降级、系统自适应保护等多个维度来帮助业务服务的稳定性；采用Nacos、Gateway实现微服务的注册与管理、配置管理、网关中心；采用OAuth认证协议，以最小化访问授权为原则来进行分权分域控制，支持多系统多用户接入、权限控制、统一认证；

- PaaS层采用技术底座翼龙平台，各PAAS组件严格按照PaaS组件清单要求进行选型，不允许采用商业化PAAS组件。

- IaaS层采用天翼云资源池进行统一部署。

安全要求

为保障业务的连续性及系统、数据不受各种安全威胁的影响，架构整体上要满足安全的要求，包括且不局限于以下方面：

- 身份认证与访问控制： 设计有效的身份认证机制，确保只有经过授权的用户能够访问系统资源，并且实施细粒度的访问控制，限制用户权限范围。页面请求必须采用https协议。

- 数据保护与加密： 敏感数据的传输和存储必须采用加密的方式，确保数据的机密性和完整性。 数据库需要具备备份容灾机制。

- 安全监控与事件响应： 具备异常行为监测功能，监测系统的操作行为和安全事件，及时发现和响应安全威胁，包括日志记录、事件分析、威胁情报等。监测系统的访问流量，对突发流量进行熔断降级。

- 容器安全与容器化安全：确保容器镜像的安全性、容器运行时的安全配置、容器间网络隔离等方面的保护措施，包括容器漏洞扫描、容器安全策略等。

- 灾备与业务连续性管理： 系统具备灾备和恢复机制，确保系统在遭受攻击或发生故障时能够迅速恢复正常运行，保障业务的连续性和可用性，包括备份和恢复策略、灾备测试等。

- 依赖版本安全: 技术选型应使用安全漏洞相对较少的平台和依赖组件，且选用最新的安全稳定版本，避免使用存在已知高危漏洞的平台和依赖组件。发现新安全漏洞或厂家发布新安全漏洞，需及时升级安全补丁更新至安全状态，对于因业务原因无法及时升级的应有相应的安全处置措施，将安全风险降低到可接受程度。

数据架构及数据资产管理

数据架构图

通过数据采集、处理、存储模块，实现系统对集团各个领域专业业务数据的采集和集成。

通过采集日志对数据采集定时任务进行监控，通过监控日志记录记录数据采集全过程。

后端配置模块根据业务需求实现展示逻辑配置和指标预警预测阈值配置；

主数据管理要求

数据保密性： 主数据中可能包含用户的个人信息、业务数据等敏感信息，要求确保这些信息的保密性，防止未经授权的访问和泄露。因此，需要采取加密、访问控制等措施，限制只有授权用户才能够访问和查看主数据。

数据完整性： 主数据在采集、存储、传输等过程中要保持完整性，防止数据被篡改、损坏或丢失。可以通过数据校验、数字签名等方式确保数据的完整性，及时发现和处理数据异常。

数据可用性： 主数据是电信项目的核心数据，要求保证数据的高可用性，确保用户能够随时随地访问和使用主数据。因此，需要采取灾备备份、容灾恢复等措施，防止因为硬件故障、网络中断等原因导致数据不可用。

数据审计与监控： 对主数据的访问和操作进行审计和监控，记录用户的操作行为和数据访问情况，及时发现和防范潜在的安全威胁。可以通过日志记录、行为分析等技术实现数据审计与监控。

合规性要求： 主数据的处理需要符合相关法律法规和行业标准的要求，包括个人信息保护法、网络安全法等。要求确保数据的处理和存储符合合规性要求，避免违反法律法规带来的法律风险。

数据备份与恢复： 对主数据进行定期的备份和恢复，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。备份数据的存储位置和策略需要合理规划，防止因为备份数据也受到损坏而导致无法恢复。

综上所述，安全方面的要求包括保密性、完整性、可用性、审计与监控、合规性和备份恢复等多个方面，需要综合考虑并采取相应的安全措施来保护主数据的安全。

数据入湖管理要求

数据入湖参照上海电信《企业数据入湖管理规范》要求执行

| 数据入 湖点 | 数据范围 | 源系统 | 数据 时效 性 | 采用技术 | 业务0wner | 技术0wner | 密级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重保数据 | db_dws.dws_xhyxzntpt_chats、db_dws.dws_xhyxzntpt_chats_content | 线上营销智能体 | 准实时 | sftp | 客经中心 | 客经中心 | 不涉密 |

重构系统数据范围

本项目不涉及重构系统数据范围

数据资产盘点

上海公司线上营销智能体平台SHXSYXZNTPT

接口及数据服务

本项目所涉及的跨系统接口和数据服务需注册在EOP，具备对外开放共享的能力。

接口技术方案

1、接口分层设计

为保证接口可管理，便于复用，做好分层管理，将接口分为业务层接口、共享层接口、数据层接口。

业务层接口主要对外系统、外引擎进行交互，实现业务的检查，业务流程处理，并针对不同调用方提供个性化的逻辑；共享层接口是沉淀的下来的逻辑内容，是所有调用方都具备共性的逻辑。数据层接口负责对数据库进行操作，完成对数据库的增删改查。

业务层，共享层接口中数据传递采用业务对象模型，更接近业务的感知。数据层中传递的数据采用物理数据模型，便于与数据库对接入库。

2、接口协议支持

所有接口支持集团DCOOS规范OpenAPI，支持HTTP、JSON、RESTFUL、FTP接口交互访问协议。

3、接口管理

项目的接口数量庞大，接口的清单管理、生命周期管理都对未来平台的可用性都有重要影响。基于SOSOAPI进行接口管理，实现对接口定义文件的管理、接口的版本管理等工作。

4、接口扩展性

接口扩展性包括协议扩展性以及接口报文扩展性。协议扩展性是指同一套接口处理逻辑能够对外以不同的接口协议进行暴露，以快速适应调用方的要求。报文扩展性是指在接口中增加一些查询条件或返回信息，而不需要对接口进行重新开发。

5、接口调用安全性

接口设计在安全上需要考虑以下几点：

1）权限控制，只有具备权限的调用方才能够调用相关接口。对于不合理的接口调用，如调用过于频繁的，可以取消其调用权限

2）数据安全，对于不同服务消费者应当需要建立不同级别的信息安全等级，有些敏感数据在服务返回时应当根据其安全级别进行脱敏处理。

3）加解密，在网络上以明文传递服务消息数据存在一定的安全隐患。应用MD5签名技术防止接口结果篡改

4）审计能力，服务调用状态应当能审计可追溯。

安全三同步要求

按照工信部“三同步”安全建设的统一要求，本项目的实施应具备符合等级保护要求的安全防护措施（主要为传输控制、防火墙隔离、入侵检测、安全审计等网络安全措施；操作系统安全、数据库安全、防病毒管理、安全审计等基础系统安全措施，密码安全、数据加密、会话安全、安全审计等应用安全措施），满足《上海电信互联网及相关网络安全策略总纲》（[2013]84号）和《上海电信互联网及相关网络安全准入管理办法》（[2013]89号）及相关安全规范要求（如相关规范有更新则按最新文件为准）。在系统上线前，同步开展安全风险评估，并由第三方专业安全机构出具“三同步”安全验收报告。

安全方案

网络安全

网络安全旨在通过技术保障、流程管理、意识宣贯等各个方面，建立系统网络全面的系统安全化壁垒，确保企业系统、数据安全，保障系统运营稳定。

本次项目建设的功能部署在天翼云资源池上，网络安全方面由天翼云资源池维护单位负责。

硬件安全

应用服务器白名单配置：通过iptables防火墙控制。

服务器端口最小化配置：通过chkconfig关闭不必要的服务。

系统安全

（1）操作系统安全

操作系统的安全性主要包括：用户身份确认、事件审计、角色管理、权限分配、密码加密等。

（2）数据库安全

数据库一账号一权限严格管理：数据库查询账号的开放，都是有申请、审批、记录归档。数据库敏感数据严格控制权限：数据库中敏感信息表默认不开放给所有账号，若需要访问这些敏感信息表需单独申请访问权限。数据库设置监听白名单：通过sqlnet.ora配置文件控制访问数据库的IP和端口

（3）防病毒管理

计算机病毒正在以一种令人眩晕的速度发展着。从以前近乎于两个程序员之间的智力游戏，到嵌入黑客程序进行远程控制；从只能借助软盘、光盘传播，到借助电子邮件、互联网疯狂蔓延；从只是自我复制挤占计算机运行空间，到对硬盘甚至整个计算机进行破坏。据报道现在平均每天有13种到50种新病毒出现，超过80％的病毒是通过Internet散播的，其中大部分又是通过电子邮件传播的。臭名昭著的邮件病毒如Nimda、loveletter、Mclissa等，都给世界经济带来了的十分惨重的损失。这些病毒对个人用户尤其是企业用户的信息数据都是极大的威胁。任何一台计算机都可能在进行WEB浏览或收电子邮件或传输文件时感染某种计算机病毒，并将病毒传播到局域网内的其它计算机，从而可能导致整个网络的瘫痪。

现在的防病毒软件已不仅是检测和清除病毒，更应实现远程部署、集中管理、统一防病毒策略，通过全面部署防病毒软件，保证不出现防病毒漏洞。从计算机病毒形式及传播途径的多样化可以看到，大型企业网络系统的防病毒工作已不再是简单的、单台计算机病毒的检测及清除，而需要建立多层次的、立体的病毒防护体系，而且要具备完善的管理系统来设置和管理病毒防护策略。对企业网络系统来说，防止病毒的攻击并不是保护某一台服务器或台式机，而是从工作站到服务器到网关的全面保护，这样才能保证整个企业网不受计算机病毒的侵害。

（4）中间件安全

在中间件选择上，应该按照需求依据选择兼容性强、稳定性高、易管理、安全性较好的中间件。当前主要使用tomcat、redis中间件，所选中间件的兼容性强，稳定性高，且易管理、安全性较号，在使用过程中，通过相关系统设置手段增强中间件安全性。

应用安全

（1）身份鉴别

提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；启用身份鉴别和登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

（2）访问控制

提供访问控制功能控制用户组/用户对系统功能和用户数据的访问；由授权主体配置访问控制策略，不配置默认用户；应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。

（3）安全审计

详细记录登录日志和各类操作（增、删、改、查）日志，登录日志信息包括帐号、登录时间、IP地址，登录是否成功等信息。各类操作（增、删、改、查）日志包括：包括业务处理、业务配置、权限配置等增、删、改操作记录，日志记录的各类操作信息包括人员（帐号）、时间、IP地址、操作行为（需要记录相关操作信息的关键信息，如订单号等）等信息。

数据安全

- 关键数据加密

对敏感信息（如客户信息、账号信息等）进行存储和传输的加密。

在数据库中用户密码采用MD5加密保存。

- 防篡改

为了保证接口中关键数据不被篡改，对于需要进行防篡改的字段进行SHA摘要，摘要时将关键字段与密钥一起运算，使产生的摘要结果不能被仿冒，以达到防篡改目的。

灾难备份

具备一定的抗灾难以及灾难恢复能力，重要服务器、重要部件、重要数据库应当采用本地双机备份的方式进行容灾保护。

应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放；应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性；应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障。

安全风险评估

系统在上线前，需经第三方安全厂商安全风险评估验收。

安全三同步要求

按照工信部“三同步”安全建设的统一要求，本项目的实施应具备符合等级保护要求的安全防护措施（主要为传输控制、防火墙隔离、入侵检测、安全审计等网络安全措施；操作系统安全、数据库安全、防病毒管理、安全审计等基础系统安全措施，密码安全、数据加密、会话安全、安全审计等应用安全措施），满足《上海电信互联网及相关网络安全策略总纲》（[2013]84号）和《上海电信互联网及相关网络安全准入管理办法》（[2013]89号）及相关安全规范要求（如相关规范有更新则按最新文件为准）。在系统上线前，同步开展安全风险评估，并由第三方专业安全机构出具“三同步”安全验收报告。

项目难点及风险

软件开发过程中，由于存在的各种不确定因素，给项目开发不可避免地带来风险。产生风险主要可能有以下几个方面：

- 产品规模风险：项目风险是直接与产品规模成正比的。

- 商业影响风险：常见的因素包括项目开发后交付给用户的文档量或质出现问题，或者由于产品缺陷造成成本的上升等等。

- 需求变化的风险：客户有不同的需求，但是同时由于在项目开发初期，客户本身对自己的需求存在一定的模糊，导致开发过程中客户需求的变化，这些都会给项目开发带来风险。

- 过程风险：如果项目的工作量，项目开发所需要的资源量不足，势必会造成项目的延期，给项目带来风险。同时项目的过程控制不能按照计划有效进行，也是一种风险。

- 技术风险：如果在项目的需求中要求使用新的技术、设计或测试方法，而新技术、新方法本身就具有一定风险。

- 开发环境风险：由于本项目在很大程度上需要异地进行，网络问题就会给项目带来风险。在开发过程中，软件工具完备性，设备是否能够按时到位，同样会带来风险。

为了缓解项目开发过程中的风险，首先我们将对项目中可能出现的风险进行风险评估，建立风险表。其次项目管理还将建立一个策略来降低人员流动，随着项目的进展，对引起风险的因素进行动态监控，随时发现和纠正可能出现的风险。具体的策略有：

- 在项目开始之前，认真规划整个项目的目标与项目的范围，仔细做好客户需求的调研工作。

- 加强项目开发的质量保证与质量控制

- 定期召开项目工作会议，及时了解项目的进展以及出现的问题。

- 工作计划前，充分考虑可变因素，提出解决建议。

系统软硬件配置要求

服务器端配置

本期是资源都是集团PaaS 组件，部署在天翼云 IT PaaS 资源池上。具体系统部署图如下：

中屏本期项目具体需要的天翼云资源配置如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 硬件配置要求 | 软件配置 | 备注 | 资源计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器 | 套 | 1 | 40C80G | CCSE | 新增XC需求 | 本项目共计部署16个进程，一个进程大约消耗2CPU及4G内存，算上20%冗余，16*2/0.8=40核CPU，16*4/0.8=80G内存 |
| 2 | 分布式数据库 | 套 | 1 | 200G | TELEDB | 新增XC需求 | 按分钟级进行上送，一条消息7KB，预计一个月500W条数据4*500W≈33G，保留半年，预估总计200G |

客户端要求

系统支持的客户端操作系统、浏览器，支持chrome内核、ie11及以上的内核的浏览器（如Chrome浏览器，360极速，edge，搜狗浏览器等）。

系统部署

本期是升级项目，部署在天翼云资源池上。

研发条件

需要研发条件如下：

1、需要配备1名项目管理人员、2名实施人员和5名以上研发人员组成项目团队，负责功能开发和日常维护。

2、项目所需的硬件配置需要按照可研要求提供。

建设条件

工程建设条件满足情况汇总表

| 类别 | 需求内容 | 当前满足情况 | 最晚满足时间 | 是否已落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 无增加需求 | / | / | / |
| 电源 | 无增加需求 | / | / | / |
| 空调 | 无增加需求 | / | / | / |
| 光缆 | 无增加需求 | / | / | / |
| 网管 | 无增加需求 | / | / | / |
| 端口 | 无增加需求 | / | / | / |
| 接口软件 | 无增加需求 | / | / | / |
| 云资源 | 无增加需求 | / | / | / |
| 其他 | 无增加需求 | / | / | / |

实施计划与投资

项目实施计划

项目进度表

| 序号 | 里程碑 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求上报 | 2026年5月 |
| 2 | 可研及技术规范书评审 | 2026年6月 |
| 3 | 立项批复 | 2026年7月 |
| 5 | 合同签订 | 2026年8月 |
| 6 | 设计会审及批复 | 2026年10月 |
| 8 | 系统联调、测试 | 2027年3月 |
| 9 | 系统初验（具备上线条件） | 2027年5月 |
| 10 | 系统终验 | 2027年8月 |
| 11 | 关闭 | 2027年12月 |

以上进度实际情况可能会有所变动，具体进度将根据项目的开展情况适当调整。

项目投资估算

所有硬件清单和费用、软件清单和费用、开发费用等

- 总投资估算

| 中国电信2026年理想公司线上营销智能体平台建设研发工程投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用类别 | 规 模 容 量 |  |  |  |  |  | 投资估算 |  | 备注 |
|  |  | 项 目 名 称 | 参考进项税率 | 单位 | 数量 | 含税单价 (万元) | 不含税单价 (万元) | 含税投资(万元) | 不含税投资(万元) |  |
| 1 | 软件开发 | 营销推荐 | 6% | 人月 | 30.00 | 3.1800 | 3.0000 | 95.40 | 90.00 | 含安全三同步费用 |
|  |  | AI分析报告 | 6% | 人月 | 15.00 | 3.1800 | 3.0000 | 47.70 | 45.00 |  |
|  |  | 服务助手 | 6% | 人月 | 23.00 | 3.1800 | 3.0000 | 73.14 | 69.00 |  |
|  |  | 智能体调度 | 6% | 人月 | 23.00 | 3.1800 | 3.0000 | 73.14 | 69.00 |  |
|  |  | 模型底座与知识库构建 | 6% | 人月 | 25.00 | 3.1800 | 3.0000 | 79.50 | 75.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 116.00 |  |  | 368.88 | 348.00 |  |
| 总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 371.08 | 350.08 | 含可研编制费，可研编制费率按当年招投标结果为准。 |

- 软件开发工作量估算

投资效益分析

经济效益:通过形成标准化产品应用关联项目，首年可实现收入200万元，次年预计达250万元，直接产生稳定现金流。

知识产权效益:产出软著1件，专利1件，原子能力1个，提升技术竞争力，为后续商业化及市场拓展提供技术支撑。

其它需要说明的情况